


๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 					รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านลุงตู่พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๓

	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้สะดวก
	ถนนกว้าง  ๕ เมตร ยาว ๑,0๐0 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ
 
 
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรผ่านไปมา
 
	กองช่าง

	๒.
	โครงการขยายท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณสามแยกบ้านยายเยาว์ หมู่ 5
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
 
	เปลี่ยนท่อระบายน้ำใหญ่กว่าเดิม
 
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจร

	กองช่าง






รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๓.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบล
 
	การคมนาคมสะดวกขึ้น
 
	- สายศาลาลุงนิด-บึงตะกู (๓)
- สายซอยสุขฤดี ๗/๑ 
- สายหนองบอน-บึงตะกู (๑)
- สายเนินหิน – เขากระถิน
- สายฟ้าสาง-เขาศรีพรธาตุ
- สายช่วงทางแยกถนนโชคดี-หนองบอน
- สายถนนทางแยกซอยดีเดย์-โรงขวด
- สายศาลาหนึ่ง-เนินดินแดง
- สายโปร่งวัว 
- สายซอยอีสานเขียว
- สายซอยบ้านนายเฉลียว สีสังข์ ม.๖
- สายบ้านนายบุญมี อ่อนสุวรรณ
- สายอ่างสะบ้า-เขาระเบิด
- สายคูเมือง – บึงกระเบา
- ซอยครูดำริ , อ่างสะบ้า – เขายืด
- เขายุงทอง – บ้านตาย้ง ,ป้าเอี๋ยว – ตาไกร 
แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐บาท รวม ๑๖ แห่ง
	๑,๖๐๐,๐๐๐

	๑,๖๐๐,๐๐๐

	๑,๖๐๐,๐๐๐
	๑,๖๐๐,๐๐๐
	มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น
	กองช่าง




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔.

	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในการอุปโภค
 
	ซ่อมแซมบ่อบาดาลในเขต
ตำบลธาตุทอง ม.๑,ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙ แห่งและ ๒๐,๐๐๐ บาท
	๑๘๐,๐๐๐


	๑๘๐,๐๐๐


	๑๘๐,๐๐๐

	๑๘๐,๐๐๐

	ลดการขาดแคลนน้ำลง ร้อยละ ๘๐
	ประชาชนมีน้ำใช้พอเพียงในการอุปโภค
	กองช่าง



	๕.
	โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง/และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะและพร้อมใช้งาน
	- สายหนองเสม็ด – บ่อทอง
- สายเจ้เพ็ญ – เขากระถิน
- สายเนินหิน – เขากระถิน
- สายเนินหิน – บึงตะกู
- สายวัดธาตุทอง
- สายศาลาลุงนิน – บึงตะกู
- สายหนองไม้แก่น – บึงตะกู
- สายโรงงานกาว – เนินดินแดง
- สายโปร่งเกตุ – อ่างสะบ้า
- สายหนองบอน-บึงตะกู
- สายสุสานไตรคุณธรรม 
- สายบ้านนางเลี้ยง ม๗
-สายซอยอีสานเขียวถึงบ้านชนิดา ม.๕
จำนวน ๑๓ แห่ง งบประมาณ แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
	๑,๓๐๐,๐๐๐
	๑,๓๐๐,๐๐๐
	๑,๓๐๐,๐๐๐
	๑,๓๐๐,๐๐๐
	เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนร้อยละ ๗๐
	มีไฟฟ้าสาธารณะใช้และพร้อมใช้งานเสมอ
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖.
	จัดทำป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบทางแยกหมู่บ้านผสมทรัพย์ร่วมใจ  หมู่ ๖
	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
	ป้ายลดความเร็วในซอยผสมทรัพย์
  
	๕๐,๐๐๐

	-

	-

	-
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	อุบัติเหตุทางท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กองช่าง


	๗.
	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงป้ายซอย,ป้ายชื่อถนนเทศบาลภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
	ปรับปรุงป้ายซอย,ป้ายชื่อถนน ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลธาตุทอง
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มาได้ดี
	กองช่าง

	๘.
	โครงการปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโปร่งเกตุ  ม.๓
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค และมีน้ำสะอาดเพียงพอ
 
	๑.เทพื้นคอนกรีต กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
๒.ติดรั้วตาข่ายเหล็ก
๓.เปลี่ยนท่อเมน ๒ นิ้ว ยาว ๘๐๐ เมตร พร้อมวาล์วน้ำเปิด-ปิด จำนวน ๓ จุด
	๓๐๐,๐๐๐


	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และมีน้ำสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง
	กองช่าง
 
 

	๙.
	ขุดบ่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมปั้มซัมเมอร์สบริเวณบ้านนางสะเดา โพธิ์แสง ม.๑
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
	 ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปั้มซัมเมอร์ส ๑ แห่ง

	-
	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และมีน้ำสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง
	กองช่าง
 
 


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๐.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายบ้านป้าเอี๋ยว หมู่ 7
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย
	ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 700 เมตร
	-
	๗๘๐,๐๐๐



	-
	-
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรผ่านไปมา
	กองช่าง


	๑๑.
	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายซอยบ้านจันทิพย์ หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ดำเนินการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายซอยบ้านจันทิพย์ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
	-
	๓๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรผ่านไปมา
	กองช่าง


	๑๒.
	ยกระดับถนนดินเป็นถนนลูกรังหรือหินคลุก สายหลุมตาไพร – เขาเจ้า หมู ๙


	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา

	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร



	๗๐๐,๐๐๐




	-
	-
	-
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรผ่านไปมา
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๓.
	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกซอยประปาโปร่งวัว หมู่ ๕ เขต ๑
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
	๒๕๐,๐๐๐
	-

	-
	-
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรผ่านไปมา
	กองช่าง


	๑๔.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านโปร่งเกตุพัฒนา ๔ ซอยบ้านกันยารัตน์  ม.๓
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
	๑,๙๘๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรผ่านไปมา
	กองช่าง


	๑๕.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยคูเมือง หมู่ ๗ 
(ข้างบ้านผู้ใหญ่เอก)
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
	๒,๓๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรผ่านไปมา
	กองช่าง






รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๖.
	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านป้าแมว-หนองหมีตาย ชุมชนแล่งพระรามสามัคคี หมู่ที่ 8
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
	๕๐,000
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๑๗.
	โครงการขยายท่อเมนประปาเชื่อมต่อท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๔
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อบริโภค – อุปโภค
	เชื่อมต่อและขยายท่อเมนน้ำประปาจากส่วนภูมิภาค
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๑๘.
	ขยายเขตไฟทางสายเนินหิน-บึงตะกู ๙ บริเวณบริษัทหลินหยวน หมู่ที่ ๑
	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
	 ขยายเขตไฟทางสายเนินหิน-บึงตะกู ๙ บริเวณบริษัทหลินหยวนระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
	๓๐0,000
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับความปลอดภัย
	กองช่าง

	๑๙.
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านนายประสาท ช้างเปีย หมู่ ๘ เขต ๑ 
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร
	๗๕๔,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๐.
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมน จำนวน ๒ แห่ง ชุมชนบึงตะกูร่วมใจพัฒนา  
หมู่ที่ 4
	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้
	ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบึงตะกูพร้อมขยายท่อเมน จำนวน ๒ แห่ง - อบจ. สร้าง
- SML
	๓๕๐,000
	๓๕๐,000
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๒๑.
	ยกระดับถนนลูกรังสายหนองไม้แก่น-บึงตะกู ซอย 5/1 ชุมชนบึงตะกูร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 4
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ถนนลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๒๒.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังโรงเรียนคลองมือไทร หมู่ ๕ เขต ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร
	๕๘๕,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๒๓.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายซอยบ้านนายปรีชา  ม.๘ เขต ๑
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
	๗๘๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๔.
	โครงการขยายเขตประปาเชื่อมต่อท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๑

	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อบริโภค – อุปโภค
	เชื่อมต่อและขยายท่อเมนน้ำประปาจากส่วนภูมิภาค
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๒๕.
	โครงการขยายท่อเมนประปาเชื่อมต่อท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๕ เขต ๑
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อบริโภค – อุปโภค
	เชื่อมต่อและขยายท่อเมนน้ำประปาจากส่วนภูมิภาค
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๒๖.
	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทาง ชุมชนเขากระถิน หนองบอน ผสมทรัพย์ฯ หมู่ที่ 6
	เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจร
	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเพิ่มไฟส่องทาง 10 จุด  
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	๒๗.
	โครงการขุดลอกคู,คลอง,ห้วย,ภายในตำบลธาตุทอง ม.๑ – ม.๙
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและเกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง
	ขุดลอกคูคลองห้วยภายในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	๙๐๐,๐๐๐
	๙๐๐,๐๐๐
	๙๐๐,๐๐๐
	๙๐๐,๐๐๐
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๘.
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยต้นขนวนชุมชนชาวโปร่งเกตุร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 9
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
	1,300,000
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๒๙.
	ยกระดับถนนลูกรังสายข้างบ้านนายเล็ก วรรณสุริยะ ม.๔
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ยกระดับถนนลูกรังสายข้างบ้านนายเล็ก วรรณสุริยะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
	-
	๓๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๓๐.
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยร่วมใจพัฒนา ม.๓
	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง
	ท่อระบายน้ำขนาดความยาว ๕๐๐ เมตร ม.๓ จำนวน ๑ แห่ง
	๕๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ลดปัญหาน้ำท่วมได้ร้อยละ ๘๐
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้
	กองช่าง

	๓๑.
	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางมาลี ม.๔
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางมาลี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
	-
	๒๕๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๓๒.
	โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมถนนสายลูกรังสายบ้านนายยันยงค์ กังวานเลิศปัญญา ถึง สายทับร้าง-เนินดินแดง (ชุมชนหนองน้ำขาว หมู่ 3)
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย
	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

 
	-
	๓๖๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๓๓.
	โครงการติดตั้งป้ายเตือนหรือไฟกระพริบถนนสายข้างโรงเรียนคลองมือไทรบริเวณทางโค้ง หน้าศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน ชุมชนคลองมือไทรร่วมใจพัฒนา (บริเวณบ้านป้าเยาว์)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
 
	ไฟกระพริบจำนวน 1 จุด 
 
	-



	๓๐,๐๐๐



	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	๓๔.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าบ้านนายนพ หมู่ 5
 
 
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
	ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตรพร้อมวางท่อ
 
 
	-
	๗๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๓๕.
	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็น
ถนนลูกรัง ซอยบ้านผู้ใหญ่ภิรมย์ หมู่ 4

	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และปลอดภัย
	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร

	-
	๖๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๓๖.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาโปร่งวัว(ก่อสร้างหอถังสูง) หมู่ 5 (เขต 1)
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
	 ปรับปรุงระบบประปา
 
 
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๓๗.
	โครงการก่อสร้างถนนบ้านนายนพถึงบ้านนายพา  หมู่ 5 
(เขต 1)
 
 
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย
 
	ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ความยาว ๑,00๐ เมตร
 
 
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๓๘.
	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินสายทางเข้าบ้านนายสุนทร ใจกล้า บ้านเลขที่ ๑๐๖/๑ หมู่ ๒ (แยกซอยหมู่บ้านน้อย)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา
	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
	๑๐๐,๐๐๐
	
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๓๙.
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบ้านหนองสังข์ หมู่ 2
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ
หนองสังข์
	ดำเนินการกำจัดวัชพืชรอบสระน้ำหนองสังข์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง
 
	๑๐๐,๐๐๐



	
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๔๐.
	ก่อสร้างถนนลงลูกรังหรือหินคลุกสายซอยหนองหมีตาย – บ้านทิดแดง หมู่ ๘ เขต ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา

	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

	-


	๕๐,๐๐๐


	-


	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๔๑.
	โครงการซ่อมแซม ฝ.๙๙บริเวณ รพ.สต. บ้านบึงตะกู และบ้านโปร่งเกตุ (ถ่ายโอนจาก รพช.)
	เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค


	ซ่อมแซม ฝ.๙๙ท จำนวน ๒ แห่ง


	-


	๒๐๐,๐๐๐


	-


	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔๒.
	โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าตลาดหนองสังข์ หมู่ ๒


	เพื่อสะดวกในการระบายน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชน


	วางท่อระบายน้ำขนาดความยาว ๕๐๐ ม. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ซ.ม.


	๘๐๐,๐๐๐




	-




	-
	-
	ลดปัญหาน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐               
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กองช่าง

	๔๓.
	โครงการยกระดับถนนดินเป็นลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านน้าเพี๊ยน หมู่ 6
 
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและได้รับความสะดวกในการระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือน
	ขนาดกว้าง 4 เมตร
 ความยาว 700 เมตร
 
	-


	๑๒๐,๐๐๐



	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๔๔.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง ปั๊ม ซัมเมอร์สบ้านธฤตภณ (วรดิษฐ์) 1 แห่ง หมู่ 7
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้
อุปโภคอย่างเพียงพอ 
	 บ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊ม
ซัมเมอร์ส  จำนวน ๑ แห่ง
 
	-

	๑๓๐,๐๐๐



	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔๕.
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.รอบทางแยกหนองเสือช่อหมู่ 7
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือน
	  เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00 เมตร ยาวด้านละ
 3๐๐ เมตร
	-

	๒,๐๐๐,๐๐๐


	-

	-
	ลดปัญหาน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐               
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กองช่าง

	๔๖.
	โครงการก่อสร้าง/จัดหาแท็งค์น้ำดื่มเพิ่มเติม (ชุมชนเขากระถินหนองบอนผสมทรัพย์ร่วมใจพัฒนา หมู่ ๖) บริเวณหลังสุสานไตรคุณธรรม
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่เพียงพอ
 
	ดำเนินการก่อสร้าง/จัดหาแทงค์น้ำดื่มหมู่ ๖) บริเวณหลังสุสานไตรคุณธรรม
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำร้อยละ๘๐
	สามารถลดปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน
	กองช่าง

	๔๗.
	โครงการติดไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าบริเวณสระน้ำหนองใหญ่ (ชุมชนหนองสังข์พัฒนา หมู่ 2) 
	เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ในเวลากลางคืน
 
	จำนวนไฟฟ้า 30  จุด  พร้อมเดินสายไฟฟ้า 
	-
	๒๕๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้น
	กองช่าง




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔๘.
	โครงการขยายท่อระบายน้ำเส้นอ่างสะบ้า-เขาระเบิด จากเดิม 120 ซ.ม.เป็น 200 ซ.ม.หมู่ 7
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือน และระบายน้ำในเขตทาง
	 ท่อระบายน้ำเส้นอ่างสะบ้า-เขาระเบิด จากเดิม 120 ซ.ม.เป็น 200 ซ.ม.
 
	-

	๕๐๐,๐๐๐
	-

	-
	ลดปัญหาน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐               
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กองช่าง

	๔๙.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายอ่างสะบ้า-เขายืด หมู่ 7 
(ช่วงที่ ๓)
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และปลอดภัย
	ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ความยาว ๘00 เมตร
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง







รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕๐.
	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังหินคลุกสายคูเมืองถึงบ้านป้ารัตนา หมู่ 7 
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และปลอดภัย
	ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ความยาว ๘๐๐  เมตร
 
	๕๐๐,๐๐๐



	๕๐๐,๐๐๐



	-



	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๕๑.
	โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะลงหินคลุก(ซอยบ้านสุกัญญา บราวน์) หมู่ ๔
	เพื่อความสะดวกในการสัญจร -ไปมา
	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร
	-
	๙๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๕๒.
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางลออถึงบ้านนายประทีป หมู่ 8  (ห้วยซุงฯ)
	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
	ขยายเขตไฟฟ้า
ความยาว 50๐  เมตร
	-

	๒๐๐,๐๐๐


	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	๕๓.
	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินสายทางเข้าบ้านยายล้วน บ้านเลขที่ ๙๒/๒ หมู่ที่ ๒
	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา
	 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕๔.
	โครงการขยายเขตประปา
จากบ้านนายสมศักดิ์ ใช้เฮง ถึงบ้านนางประภารัตน์ หมู่ 8
(แล่งพระรามฯ)
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
	ขยายเขตประปา
ความยาว 1,000 เมตร
	-
	๑๐๐,๐๐๐

	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๕๕.
	ขุดลอกคลองมือไทร  หมู่ที่ 1
	เพื่อให้คลองสามารถเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการเกษตร
	ปากคลองกว้างประมาณ ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐


	๒๐๐,๐๐๐
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๕๖.
	ขยายเขตประปา ชุมชนเนินหินคลองมือไทรร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วยาว 445 เมตร
	-

	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๕๗.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายฟาร์มพงษ์ศักดิ์ หมู่ที่ ๓
	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา
	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  หมู่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง
	๔,๐๐๐,๐๐๐
	๔,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕๘
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านลุงหวัน – บ้านลุงฟา หมู่ ๕ เขต ๑
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ขนากว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
	๒,๖๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๕๙
	วางท่อระบายน้ำหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๘ เขต ๒
	เพื่อป้องกันน้ำท่วม
	วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ลดปัญหาน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐               
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กองช่าง

	๖๐.
	โครงการขุดบ่อบาดาล  หมู่ 5   
กลุ่มบ้านนายกิมเช็ง ทางเข้าบ้านนายวิช้ย  หมู่ 5
	เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้อุปโภค
 
 
	ขุดบ่อบาดาล จำนวน  ๑ แห่ง  
 
 
	-


	๑๓๕,๐๐๐


	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๖๑.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้าน นายอำนวยถึงบ้านนายสวงค์ (ซอยโปร่งวัว)หมู่ 5
 (เขต 1)
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว  และปลอดภัย
	ขนาดกว้าง 4 เมตร
ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร
 
 
	-
	๓,๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖๒.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านนายประชา วิรเศรษฐ์ (ช่วงที่ ๓) ม.๕
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก

	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ม.๕ จำนวน ๑ แห่ง
	๔๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๖๓.
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินคลุก สายหนองบอน - คลองอีบ่าง  หมู่  6
	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
 
 
	ขนาดกว้าง  ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ แห่ง
	๒๐๐,๐๐๐


	๒๐๐,๐๐๐
	-

	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๖๔.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านหลงจู๊ป๊อก หมู่  9
	เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้อุปโภค
	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖”   จำนวน  1  แห่ง
 
	-


	๑๓๕,๐๐๐


	-

	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๖๕.
	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังซอยบ้านลุงท้วย (บริเวณทางเข้าสระน้ำ-บ้านบึงตะกู)  หมู่ 4

	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย
	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตรพร้อมทำร่องระบายน้ำเข้าสระน้ำบ้านบึงตะกู หมู่ 4
 
	-


	๕๐๐,๐๐๐

	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖๖.
	โครงการติดสัญญาณไฟจราจร 
(ไฟกระพริบ)บ้านนายฟา แยกเขากระถิน(ชุมชนบ้านเนินหินร่วมใจพัฒนา หมู่ 5) 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการจราจร

	ไฟกระพริบ  จำนวน 1 จุด
 

	๓๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	๖๗.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากโครงการสายซอยอีสานเขียว ม.๕
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ไป – มา
	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ม.๕ จำนวน ๑ แห่ง
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๖๘.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายคูเมือง-บึงกระเบาพร้อมวาง
ระบายน้ำ(ถนนเชื่อมต่อตำบลธาตุทอง-กับตำบลบ่อทอง) (ชุมชนบ้านคูเมืองร่วมใจสามัคคี หมู่ ๗)
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว ) ๗๓๐ เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ  
 
	-



	๒,๘๐๐,๐๐๐



	-


	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง





รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖๙.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านนางสาววิไลลักษณ์ สิทธิภานุพงษ์
	ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ ๓ พร้อมวางท่อพีวีซี ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
	-
	๕๗๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๗๐.
	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น ซอยบ้านลุงสน หมู่ ๓
	ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ
	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๗๑.
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดทางแยกเขากระถิน,คลองมือไทร-เนินดินแดง,ซอยฟ้าสาง (ศาลา) หมู่ 5 (เขต 1)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
 
	 กล้องวงจรปิด
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีกล้องวงจรปิดเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
	กองช่าง

	๗๒.
	โครงการขุดบ่อบาดาลบ้านดาวเรืองบ้านดาวเรือง หมู่ ๕
	ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ
	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง ม.๕
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๗๓.
	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ชุมชนห้วยซุงสุขฤดีพัฒนา บริเวณบ้านเจ๊เพ็ญหมู่ที่ 8
	เพื่อประชาชนมีสถานที่รอรถ พักร้อน
	จำนวน 1 หลัง หมู่ ๘
	-
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีสถานที่ รอรถโดยสาร
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๗๔.
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยโปร่งเกตุพัฒนา ม.๓
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยโปร่งเกตุพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
	-
	๑,๕๘๐,๐๐๐
	-
	[bookmark: _GoBack]-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๗๕.
	ก่อสร้างถนนถนน ค.ส.ล. สาย ซอยคูเมือง หนองเสือช่อ 
หมู่ที่ ๗ 
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
	-
	๒,๓๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๗๖.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและเพิ่มไฟส่องสว่างถนนสายซอยอีสานเขียว และถนนข้างโรงเรียนคลองมือไทร หมู่ ๕ 
	เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจร
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟทาง)
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัยร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีไฟฟ้าสว่างเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	๗๗.
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดธาตุทอง ม.๘
	เพื่อให้สะดวกในการระบายน้ำ
	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ๐.๖๐ เมตร ๑ แถวๆละ ๑๐ ท่อน
	-
	๘๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดปัญหาน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐               
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๗๘.
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านนายอำนาจ สุภัทรานนท์ หมู่ ๘ เขต ๑
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร
	๒๕๓,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๗๙.
	ปรับปรุงก่อสร้างถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง (๒) สายค.ส.ล.สายหนองบอน-เขากระถิน 
หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบแผนผังที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ สาย
	-
	๙๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๘๐.
	เปลี่ยนท่อกลมเป็นท่อบล็อก ถนนสายบึงตะกู-ทุ่งศาลา (บริเวณบ้านตาชัย) ชุมชนแล่งพระรามสามัคคี  หมู่ที่ 8
	เพื่อให้สะดวกในการระบายน้ำ
	บล็อกระบายน้ำ
	-
	250,000
	-
	-
	ลดปัญหาน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐               
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กองช่าง

	๘๑.
	ปรับปรุงก่อสร้างถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง (๓) สาย ศาลาลุงนิด – บึงตะกู ม.๔
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบแผนผังที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ สาย
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๘๒.
	ปรับปรุงก่อสร้างถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง ๗/๑ สาย ค.ส.ล.สายซอยสุขฤดี หมู่ ๘
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบแผนผังที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ สาย
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง

	๘๓.
	ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๘ เขต ๒
	เพื่อให้อาคารใช้งานได้ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	- ติดตาข่ายเหล็กรอบอาคาร
- ติดตั้งพัดลม
	๓๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	มีอาคาร
ที่แข็งแรง
	ประชาชนได้มีอาคารที่ใช้ในการประชาคม
	กองช่าง

	๘๔.
	โครงการสร้าง/จัดหาแท็งค์น้ำดื่มเพิ่มเติม (ชุมชนเขากระถินหนองบอนผสมทรัพย์ร่วมใจพัฒนา หมู่ ๖) บริเวณหลังสุสานไตรคุณธรรม
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่เพียงพอ

	ดำเนินการก่อสร้าง/จัดหาแทงค์น้ำดื่ม หมู่ ๖ บริเวณหลังสุสานไตรคุณธรรม
	๖๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำลงร้อยละ ๘๐
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๘๕.
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายรอง พร้อมซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ชุมชนวัดโปร่งเกตุเทพนิมิตพัฒนา  หมู่ 7)
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจร

	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง6 เมตร ยาว  800 เมตร  ขนาด O 100 เมตร 

	-
	๒๕๐,๐๐๐.-
	-
	-
	ถนนมีมาตร
ฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕
	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๘๖.
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง บ้านนายไกล  อังคนาวิน (ชุมชนรักษ์หนองเสือช่อหมู่ 7 )
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว  1,091 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
	-
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	มีถนนเพิ่มขึ้นร้อยละ๗๕
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรผ่านไปมา
	กองช่าง

	๘๗.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายจากสี่แยกหนองเสือช่อ-วัดโปร่งเกตุ (ชุมชนรักษ์หนองเสือช่อ หมู่ 7 )
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน

	จำนวนไฟฟ้า  30 จุด 

	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน
 
	กองช่าง

	๘๘.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน วัดโปร่งเกตุฯ(ชุมชนวัดโปร่งเกตุเทพนิมิตพัฒนาหมู่ 7)
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจร
ในเวลากลางคืน
	จำนวนไฟฟ้า  3 จุด 

	-
	๒๕,๐๐๐
	-
	-
	
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน 
	กองช่าง






รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้ครบถ้วน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๘๙.
	โครงการเพิ่มท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายคลองมือไทร-บ้านช่อง(ก่อนถึงวัดคลองมือไทร) (ชุมชนคลองมือไทร 1
 หมู่ 1)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือน
	ท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ ม. ๑ ช่อง ๕ ท่อน

	-
	๕๐,๐๐๐

	-
	-
	ลดปัญหาน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐               
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กองช่าง

	รวม ๘๙ โครงการ
	-
	-
	๔๑,๐๖๒,๐๐๐
	๔๒,๑๗๕,๐๐๐
	๘,๒๓๐,๐๐๐
	๘,๒๓๐,๐๐๐
	-
	-
	-









รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิคคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๒ แผนงานการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กพร้อมปูพื้นยางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 

	เพื่อพัฒนาการของเด็กตามวัยโดยการเล่น
 
 
 
	จัดซื้อชิงช้าขนาด ๓ คน ๕ ตัว, อุโมงค์เด็กลอด ๑ ชุด ,กระดานลื่น ๓ ชุด,จักรยาน สำหรับ ปั่น ๕ ชุด แบบ ๕ ตัว พื้นยาง
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	-
	-
	พัฒนาการเด็กนักเรียนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ๘๐
	นักเรียนมีพัฒนา
การทางร่างกายสมวัยอย่างเพียง
พอและทั่วถึง 
	กองการศึกษา

	๒.
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กและสร้างทัศนคติที่ดีในการมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ปรับปรุงสนามให้เหมาะสมกับเด็กปูอิฐตัวหนอน,ปรับแต่งปลูกหญ้าพร้อมโต๊ะหินอ่อน จำนวน 5  ชุด
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กนักเรียนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ๘๐
	สถานที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็ก
	กองการศึกษา

	๓.
	สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กและสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีในการมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กนักเรียนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ๘๐
	นักเรียนมีพัฒนา
การทางร่างกายสมวัยอย่างเพียง
พอและทั่วถึง 
	กองการศึกษา




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๒ แผนงานการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔.
	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และพัฒนางานให้ตรงตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนใหม่ประมาณ ๑๐ เมตรเนื่องจากบริเวณด้านหน้าชำรุด
-ทาสีรั้งโรงเรียน
- ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ติดตั้งเครื่องดูดอากาศโรงอาหาร
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กนักเรียนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ๘๐
	นักเรียนมีพัฒนา
การทางร่างกายสมวัยอย่างเพียง
พอและทั่วถึง 
	กองการศึกษา

	๕.
	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กนักเรียนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ๘๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน
	กองการศึกษาฯ

	๖.
	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
	เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
การเด็กมีสุขภาพฟันที่ดี
	จัดกิจกรรมตรวจและดูแลสุขภาพฟัน
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	สุขภาพช่องปากเด็กดีขึ้นร้อยละ ๘๐
	เด็กนักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี
	กองการศึกษาฯ




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๒ แผนงานการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๗.
	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และพัฒนางานให้ตรงตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนใหม่ประมาณ ๑๐ เมตรเนื่องจากบริเวณด้านหน้าชำรุด
-ทาสีรั้งโรงเรียน
- ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ติดตั้งเครื่องดูดอากาศโรงอาหาร
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กนักเรียนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ๘๐
	นักเรียนมีพัฒนา
การทางร่างกายสมวัยอย่างเพียง
พอและทั่วถึง 
	กองการศึกษา

	๘.
	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน
	กองการศึกษาฯ

	๙.
	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็กมีสุขภาพฟันที่ดี
	จัดกิจกรรมตรวจและดูแลสุขภาพฟัน
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	สุขภาพช่องปากเด็กดีขึ้น ๘๐%
	เด็กนักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี
	กองการศึกษาฯ




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๒ แผนงานการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๐.
	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ (สนับสนุนที่ดิน  โดยนายสมนึก กังวานเลิศปัญญา) (ชุมชนโปร่งเกตุพัฒนาหมู่ ๓)
	เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กอย่างทั่วถึง
	ศูนย์เด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ 
ตามแบบกรมส่งเสริมกำหนด/ขนาด ๔๐๐ ตร.ม.
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐



	-
	-
	พัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้น ๕๐%
	เด็กเล็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
	กองการศึกษาฯ





	๑๑.
	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ ๗)ที่วัดโปร่งเกตุฯ ที่ดินเป็นของวัดโปร่งเกตุฯ 
	เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กอย่างทั่วถึง
 
	ศูนย์เด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ 
ตามแบบกรมส่งเสริมกำหนด/ขนาด ๔๐๐ ตร.ม.
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐

	-

	-
	พัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้น ๕๐%
	เด็กเล็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
	กองการศึกษาฯ




	๑๒.
	โครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก/กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
	เพื่อส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว
 
	จัดอบรมอย่างน้อย ๑ รุ่น/ปี/จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
	๕,๐๐๐

	๕,๐๐๐

	๕,๐๐๐
	๕,๐๐๐
	พัฒนาการเพิ่มขึ้น ๗๐%
	สถาบันครอบครัวมีความเข็มแข็ง อบอุ่น
	กองการศึกษาฯ





รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๒ แผนงานการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๓.
	โครงการช่วงปิดภาคเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธาตุทอง
 
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงปิดภาคเรียน
 
	จัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน
	๕,๐๐๐

	๕,๐๐๐

	๕,๐๐๐

	๕,๐๐๐

	พัฒนาการเพิ่มขึ้น ๗๐%
	เด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	กองการศึกษาฯ


	๑๔.
	โครงการกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	เพื่อให้เด็กได้รู้กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ การมีน้ำใจ
	นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	นักเรียนเกิดความสามัคคีกัน
	เด็กรู้สึกภูมิใจ มีน้ำใจนักกีฬา และร่างกายแข็งแรง
	กองการศึกษาฯ


	๑๕.
	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
	เพื่อให้เด็กได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว
	เด็กและผู้ปกครองในชุมชน
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	มีความผูกพันระหว่างวัย
	เด็กและผู้ปกครองมีความผูกพันกัน
	กองการศึกษาฯ


	๑๖.
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ธาตุทอง
	เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมนมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
	จำนวนเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯของเทศบาล
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น๘๐%

	เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	กองการศึกษาฯ






รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๒ แผนงานการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๗.
	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
	เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบของโรงเรียน
	ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
	๕,๐๐๐
	๕,๐๐๐
	๕,๐๐๐
	๕,๐๐๐
	ผู้ปกครองเข้าใจกฏ
เพิ่มขึ้น ๗๐%
	ผู้ปกครองเข้าใจในกฏระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
	กองการศึกษาฯ

	๑๘.
	โครงการเปิดโลกกว้างการเรียนรู้นอกสถานที่
	เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
	นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น ๘๐%
	เด็กสามารถพัฒนาการได้เหมาะสมกับวัย
	กองการศึกษาฯ

	๑๙.
	โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและรายงานผลการเรียนนักเรียน
	เพื่อแสดงความยินดีผลการเรียนของนักเรียน
	นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น ๘๐%
	เด็กสามารถพัฒนาการได้เหมาะสมกับวัย
	กองการศึกษาฯ

	๒๐.
	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ธาตุทอง
	เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนา
การที่เหมาะสมกับวัย
	นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	พัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น ๘๐%
	เด็กสามารถพัฒนาการได้เหมาะสมกับวัย
	กองการศึกษาฯ

	รวม ๒๐ โครงการ
	-
	-
	๒,๑๓๕,๐๐๐
	๖,๑๓๕,๐๐๐
	๑,๗๓๕,๐๐๐
	๑,๗๓๕,๐๐๐
	-
	-
	-




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	อบรมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียน
 
	เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน
	จัดการอบรมหรือเข้าค่ายด้านคุณธรรมและจริยธรรม
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	นักเรียนมีจิตใจดีงามเพิ่มขึ้น ๗๐%
	นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น
	กองการศึกษาฯ

	๒.
	การศึกษานอกโรงเรียน
(ร.ร.บ้านตลาดเนินหิน) 
	เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์
นอกห้องเรียน
 
	สนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน ไปทัศนะศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
	-
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	ยกระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ๘๐%
	นักเรียนมีประสบการณ์
นอกห้องเรียน
 
	กองการศึกษาฯ

	๓.
	พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
(ร.ร.บ้านตลาดเนินหิน)
 
	เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
	สนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬา
	-
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	นักเรียนเกิดความสามัคคี
	นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา
 
	กองการศึกษาฯ

	๔.
	ส่งเสริมกีฬา (ร.ร.บ้านเนินดินแดง)
 
	เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬา
	จัดการแข่งขันกีฬาพร้อม
อุปกรณ์กีฬา
 
	-
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	นักเรียนเกิดความสามัคคี
	นักเรียนมีการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์
	กองการศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕.
	โครงการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมั่นคง
	เพื่อสนองพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเยาวชนและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมั่นคงมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีงาม
	- สถานที่เทศบาลตำบลธาตุทองหรือสถานที่อื่นๆ
-นักเรียนในเขตเทศบาลจำนวน ๗๕ คน

	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	เยาวชนมีจิตใจดีงามเพิ่มขึ้น๗๐%
	สามารถปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน
	กองการศึกษาฯ


	๖.
	มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในเขตตำบลธาตุทอง (ต้องขอรับบริจาค/ตั้งกองทุนจึงจะสามารถมอบทุนได้)
	ให้นักเรียนในเขตตำบลธาตุทองมีการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน
	มอบทุนการศึกษา
 
 
 
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น๗๐%
	นักเรียนมีการศึกษา
อย่างทั่วถึง
 
 
	กองการศึกษาฯ









รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๗.
	การแข่งขันกีฬา  ประเพณีนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง  ๒(ร.ร.บ้านบึงตะกู)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	๑.เพื่อดำรงไว้ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง  ๒
๒.เพื่อให้นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง ๒ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ  
๓.เพื่อให้นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง  ๒  มีความสมานฉันท์และรักสามัคคี
 
 
	๑.ดำรงไว้ซึ่งการแข่งขันกีฬา
ประเพณี
๒. ให้แสดงออกซึ่งศักยภาพด้านกีฬา
๓. นักเรียน  นักกีฬา  ของกลุ่ม  โรงเรียนบ่อทอง  ๒  
เป็นมนุษย์ที่มีความ สมบูรณ์
ทั้งร่างกายจิตใจ  และสติปัญญา
๔.  นักเรียน  นักกีฬา  
 กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง  ๒  
เกิดความสมานฉันท์
 -ครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านบึงตะกู  จำนวนทั้งหมด  ๓๐๐  คน
	-
	-
	๓๐,๐๐๐
	-
	คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น๗๐%
	ครูและนักเรียนของโรงเรียน บ่อทอง 2  จำนวนทั้งหมด ๓๐๐  คน  และเยาวชนที่อยู่
ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
ของโครงการครบ  ๑๐๐%
 
 
 
	กองการศึกษา















รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๘.
	ติดไฟกระพริบหน้าโรงเรียน
บ้านคลองมือไทร (ชุมชนบ้านคลองมือไทรร่วมใจพัฒนา 
หมู่ 5 )
	เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
และผู้สัญจรไปมา
	ไฟกระพริบ 1 จุด
 
	๓๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น๗๐%
	นักเรียนและผู้สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย
 
	กองช่าง


	๙.
	สร้างบันไดลงสระน้ำหลังโรงเรียนคลองมือไทร (ชุมชนบ้านคลองมือไทร
ร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕)
	เพื่อความปลอดภัยและสะดวกของนักเรียนและครู
	บันไดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
	-

	-

	๕๐,๐๐๐

	-
	นักเรียนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
	นักเรียนและครู ได้รับความปลอดภัยและสะดวก
	กองช่าง









รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๐.
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
 
 
 
 
 
 
 
	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตำบลธาตุทอง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	นักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 
จำนวนประมาณ 1๖๕ คน 
 
 
 
 
 
 
	1๕0,000









	๑๕๐,๐๐๐









	๑๕๐,๐๐๐







	๑๕๐,๐๐๐

	ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ๘๐%




	นักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำความรู้และทักษะด้านภาษาไปใช้ชีวิตประจำวันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	โรงเรียน
บ้านโปร่งเกตุและ
กองการศึกษาฯ










รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๑.
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านเนินดินแดง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในการติดต่อ สื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตำบลธาตุทอง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
	นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง จำนวนประมาณ ๗๑ คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1๕0,000









	๑๕๐,๐๐๐









	๑๕๐,๐๐๐







	๑๕๐,๐๐๐

	ประสิทธิ
ภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ๘๐%




	นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาที่ทีประสิทธิภาพมากขึ้น นำความรู้และทักษะด้านภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 

	โรงเรียน
บ้านเนินดินแดง
และกองการศึกษาฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๒.
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านบึงตะกู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตำบลธาตุทอง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะกู
จำนวนประมาณ ๑๔๒ คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1๕0,000









	๑๕๐,๐๐๐









	๑๕๐,๐๐๐







	๑๕๐,๐๐๐

	ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ๘๐%
	นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะกู ได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาที่มีประสิทธิ
ภาพมากขึ้นนำ          
ความรู้และทักษะด้านภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	โรงเรียน
บ้านบึงตะกู และ
กองการศึกษาฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๓.
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาให้มีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้นและเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของตำบลธาตุทอง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชา
คมอาเซียน 
	นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินจำนวนประมาณ 1๖๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1๕0,000









	๑๕๐,๐๐๐









	๑๕๐,๐๐๐







	๑๕๐,๐๐๐

	ประสิทธิ
ภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ๘๐%
	นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนำความรู้และทักษะด้านภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
และกองการศึกษาฯ

 
 
 
 
 
 





รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๓ แผนงานการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๔.
	โครงการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง 
	เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมนมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
	๑. โรงเรียนบ้านบึงตะกู
๒. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
๓. โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
๔. โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
	๘๐๐,๐๐๐
	๘๐๐,๐๐
	๘๐๐,๐๐๐
	๘๐๐,๐๐๐
	นักเรียนได้รับอาหารที่เหมาะสมวัย ๘๐%
	เด็กนักเรียนมีอาหารเสริมนมครบตามหลักโภชนาการและมีสุขภาพแข็งแรง
	กองการศึกษาฯ


	๑๕.
	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อให้เด็กได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
	๑. โรงเรียนบ้านบึงตะกู
๒. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
๓. โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
๔. โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
	๑,๕๐๐,๐๐๐
	๑,๕๐๐,๐๐๐
	๑,๕๐๐,๐๐๐
	๑,๕๐๐,๐๐๐
	นักเรียนได้รับอาหารที่เหมาะสมวัย ๘๐%
	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการและมีสุขภาพแข็งแรง
	กองการศึกษาฯ

	๑๖.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับในเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับ
	โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	เพิ่มความ
สามารถในการเรียนรู้
	สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
	กองการศึกษาฯ

	รวม
	๑๖ โครงการ
	-
	-
	๓,๓๑๐,๐๐๐
	๓,๔๓๐,๐๐๐
	๓,๓๖๐,๐๐๐
	๓,๒๘๐,๐๐๐
	-
	-
	-





รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๔ แผนงานการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
	เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล
	จัดศูนย์การเรียนรู้หรืออุดหนุนโครงการ 

	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถดำเนินการ
ตามโครงการได้
	สำนักปลัด
 
 
 

	๒.
	โครงการห้องสมุดประชาชน
 
	เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน
	จัดสร้างห้องสมุดประชาชน
	-
	-
	๗๐๐,๐๐๐
	-
	ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนมีแหล่งความรู้มากขึ้น
 
	สำนักปลัด
กองช่าง
 

	๓.
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
	เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน
	จัดอบรมสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
	-
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ๗๐%
	 จำนวน 30 ครัวเรือน
	สำนักปลัด

	๔.
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำท้องที่ และ
ผู้นำท้องถิ่น ทต.ธาตุทอง
	เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน
	คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 11 ชุมชนและผู้นำท้องถิ่นได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประสิทธิภาพในการทำงาคณะกรรมการชุมชนผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
 
 
 
 

	รวม ๕ โครงการ
	-
	-
	๙๐๐,๐๐๐
	๙๕๐,๐๐๐
	๑๖๕,๐๐๐
	๙๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๕ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบลให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	ติดตามตรวจฟาร์มเดือนละ  ๒-๓ ครั้ง   
	เพื่อการจัดการสิ่งแวด
ล้อมให้มีคุณภาพ
	ตรวจฟาร์มเดือนละ  ๒-๓ ครั้ง   
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	สิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ฟาร์มในพื้นที่มีมาตรฐานมากขึ้น
	กองสาธารณสุขฯ

	2.
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล (ปรังปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก “รักษ์หนองเสือช่อ” โดยปลูกต้นไม้ ๒ ข้างทางทั้ง ๔ ด้าน(ชุมชนรักษ์หนองเสือช่อ หมู่ ๗)
	ความเรียบร้อยและสะอาดตาพร้อมลด
อุบัติเหตุ
 
 
	ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง
ภายในตำบลธาตุทอง
 
	๕๐,๐๐๐




	๕๐,๐๐๐




	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐

	สิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ภูมิทัศน์สองข้างทางมากขึ้นภายในตำบลมีความเรียบร้อยมากขึ้น
	กองช่าง



	๓.






	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อทิ้งขยะ(ขุดลอกทางระบายน้ำเสียและเสริมดินรอบๆบ่อขยะ




	เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพ




	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยขุดลอกทางระบายน้ำเสียและเสริมดินรอบๆบ่อขยะ




	๓๐๐,๐๐๐






	๓๐๐,๐๐๐






	๓๐๐,๐๐๐






	๓๐๐,๐๐๐






	สามารถระบายน้ำเสียเพิ่มขึ้น ๗๕%



	สิ่งแวดล้อมรอบบ่อขยะดีขึ้นลดปัญหาข้อร้องเรียน




	กอง
สาธารณสุขฯ






รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๕ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบลให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔.
	โครงการอบรม/ส่งเสริม/รณรงค์ ดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม
	 เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 
	-จัดอบรม/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมอย่างน้อย ๘๐ คน
-ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่น
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	ประชาชนรักษาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ๘๐%

	ผู้เข้าอบรม/ผู้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้มีความรู้และเข้าใจช่วย เผยแพร่ และรณรงค์ต่อไป
	กองสาธารณสุขฯ



	๕.
	โครงการพัฒนาสถานที่สาธารณะในวันสำคัญแห่งชาติ
 
 
	  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
	ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญแห่งชาติ,วันพ่อแห่งชาติ,วันแม่แห่งชาติในเขตเทศบาลมีแหล่งต้นน้ำสะอาด
 
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	สถานที่สวยงามเรียบร้อยเพิ่มขึ้น  ๘๐%
	ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	กองสาธารณสุขฯ






รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๕ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบลให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖.
	โครงการก่อสร้างระบบเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ
	เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล
	ดำเนินการก่อสร้างระบบเตาเผาขยะโดยการดำเนินการดังต่อไปนี้คือ 
๑.ปรับปรุงสภาพพื้นที่
๒. ก่อสร้างอาคาร
๓. จัดซื้อเตาเผาขยะ
	๕,๐๐๐,๐๐๐
	๕,๐๐๐,๐๐๐
	๕,๐๐๐,๐๐๐
	๕,๐๐๐,๐๐๐
	ขยะลดลง  ๘๐%
	ลดมลพิษ ลดปริมาณขยะที่ไร้ประโยชน์
	กองสาธารณสุขฯ

	รวม ๖ โครงการ
	-
	-
	๕,๗๖๐,๐๐๐
	๕,๗๖๐,๐๐๐
	๕,๗๖๐,๐๐๐
	๕,๗๖๐,๐๐๐
	-
	-
	-









รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๖ แผนงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.



	โครงการป้องกันและควบคุมโรค 
โรคไข้เลือดออก/โรคชิคุนกุนยา
ภายในตำบล
	-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก
-เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	 จัดตั้งกลุ่ม อสม.เชิงรุกในการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน  45 คน ค่าวัสดุทางการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท ย่าพ่น                วัสดุเชื้อเพลิง
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	สามารถควบคุมโรคได้ ๘๐%
	ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก/โรคชิคุนกุนยา
 
	กองสาธารณสุขฯ
สถานีอนามัย
ในเขตตำบลธาตุทอง


	2.
	สวนสุขภาพบริเวณสระน้ำหมู่ ๑ หลังเทศบาล
 
 
	เพื่อให้บริการด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและเป็นที่
ออกกำลังกาย
	ปรับปรุงบริเวณสระน้ำ
เป็นสวนสุขภาพ
 
	-
	๕,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	3.
	โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสัตว์ 
และทำหมันสัตว์
	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า
	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุม การฉีดยาคุม
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	สามารถควบคุมโรคได้ ๘๐%
	สามารถป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ ๙๐% 
	กองสาธารณสุขฯ





รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๖ แผนงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔.
	โครงการสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
	สร้างศูนย์กีฬาบริเวณ 
เทศบาลธาตุทอง
- ซื้อที่ดิน
- สร้างศูนย์
	-
	๕,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนตระ
หนักถึงการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี
	กองช่าง

	๕.
	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
	เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
สร้างความสามัคคี
	จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
 
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	ลดการแพร่ระบาดยาเสพติดลง ๗๕%
	ประชาชนสนใจกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้น
	กองการศึกษาฯ

	6.
	โครงการสนับสนุนกีฬาต่างๆ
	เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๗๐%
	พนักงานและข้าราชการมีความสามัคคี
	กองการศึกษาฯ

	๗.
	ถ่ายโอนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อประกันสุขภาพของประชาชนในพื้นที
	รับถ่ายโอนกองทุนประกันสุขภาพ
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๘๐%
	ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพ
	กองสาธารณสุขฯ




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๖ แผนงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๘.
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา ULV)
	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไข้เลือดออก
	จัดซื้อเครื่องพ่นยา ULV

	๕๐๐,๐๐๐

	๕๐๐,๐๐๐

	๕๐๐,๐๐๐

	๕๐๐,๐๐๐

	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๗๐%
	[bookmark: RANGE!I1371] ประชาชนในตำบลธาตุทองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรค
	กองสาธารณสุขฯ


	๙.
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบล                ธาตุทอง
 
 
	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคตำบลธาตุทอง

	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลธาตุทอง จำนวน ๖๐ คน
	๓๐,๐๐๐


	๓๐,๐๐๐


	๓๐,๐๐๐

	๓๐,๐๐๐

	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๘๐%

	กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
มีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนได้อย่างน้อยร้อยละ 80
	กองสาธารณสุขฯ





	๑๐.
	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
 
	เพื่อให้ อสม.มีความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านงานสาธารณสุขมูลฐาน
 
	จัดอบรมความรู้ให้แก่
อสม.และการจัดบริการใน ศสมช. ๑๑ ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
	๑๖๕,๐๐๐



	๑๖๕,๐๐๐



	๑๖๕,๐๐๐



	๑๖๕,๐๐๐

	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๘๐%

	อสม.มีศักยภาพเพิ่มขึ้นดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนได้
 
	กองสาธารณสุขฯ




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๖ แผนงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๑.
	โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านคลองมือไทรร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งสำหรับออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

	ขนาดกว้างประมาณ ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร
 
	-


	-


	๘๐๐,๐๐๐


	-
	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๘๐%
	ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
 
	กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

	๑๒.
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาผู้สูงอายุก่อสร้างที่บ้านผู้ใหญ่สิงห์ชัยหมู่ 5 (เขต 1)
	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย
 
	ขนาดกว้าง 10เมตร 
ความยาว 10 เมตร
	-
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๘๐%
	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
	กองช่าง

	๑๓.
	โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ
	เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ประชาชนในอำเภอบ่อทอง
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	ลดการแพร่ระบาดลง๗๐%
	ประชาชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
 
	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง

	๑๔.
	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ประชาชนในเขตเทศบาล
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ลดการแพร่ระบาดลง๗๐%
	ประชาชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
 
 
	สำนักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๖ แผนงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๕.
	ก่อสร้างสนามเปตองบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๘ เขต ๒ 
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งสำหรับออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
	สนามเปตองกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง
	-
	๔๐,๐๐๐
	-
	-
	มีที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

	กองช่าง

	๑๖.
	ก่อสร้างสนามเปตองบริเวณ รพ.สต.โปร่งเกตุ หมู่ ๙ 
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งสำหรับออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
	สนามเปตองกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง
	-
	๔๐,๐๐๐
	-
	-
	มีที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

	กองช่าง

	๑๗.
	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. จังหวัดชลบุรี
	เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
	๘๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐
	๘๐,๐๐๐
	ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดลง๗๐%
	ประชาชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด

	ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

	๑๘.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ระดับอำเภอ
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
	ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ่อทอง
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๘๐%
	ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๖ แผนงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๙.
	โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอบ่อทองคัพ”ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
	เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
	ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการต่างๆผู้นำท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างในสังกัดในเขตพื้นที่อำเภอบ่อทอง
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๘๐%
	ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง

	๒๐.
	โครงการอบรมเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลธาตุทอง
 
	เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันลดภาวะโลกร้อน
	 จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลธาตุทอง
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	ได้รับความรู้
ด้านสิ่ง
แวดล้อมเพิ่มขึ้น๘๐%
	ประชาชนในตำบล            ธาตุทองมีความรู้และ มีจิตสำนึกที่ดีและร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
	กองสาธารณสุขฯ




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๖ แผนงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๑.
	โครงการปรับปรุงบ่อหลุมขยะ
	-เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
-เพื่อบริการประชาชนให้มีที่ทิ้งขยะ
	สภาพแวดล้อมของหลุมขยะดีขึ้นไม่เกิดข้อร้องเรียน
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ลดปริมาณขยะลง ๗๐%
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	กองสาธารณสุขฯ

	๒๒.
	โครงการควบคุมสุนัขไม่มีเจ้าของ
	-เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด
-ลดปัญหาการถูกสุนัขจรจัดกัด
	ลดการเกิดอุบัติเหตุจากสุนัขจรจัด
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ลดสุนัขจรจัดลง ๗๐%
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	กองสาธารณสุขฯ

	๒๓.
	โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานคัดแยกขยะ

	- เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และสามารถคัดแยกขยะที่ถูกต้องได้
 -ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
	- ลดปริมาณขยะ
- สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาด

	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	ลดปริมาณขยะลง ๗๐%
	-ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะในการคัดแยกขยะ
  - ลดปริมาณขยะ
	กอง
สาธารณสุขฯ





รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๖ แผนงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๔.
	โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
	เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล
 
	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐

	สุขภาพดีเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	กองสาธารณสุขฯ

	รวม ๒๔ โครงการ
	-
	-
	๒,๙๗๕,๐๐๐
	๑๓,๑๕๕,๐๐๐
	๓,๗๗๕,๐๐๐
	๒,๙๗๕,๐๐๐
	-
	-
	-










รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๗ แผนงานการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  เด็กและคนพิการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
 
	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้น ๗๐%
	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น
 
	สำนักปลัด
 
 

	๒.
	โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อให้การศึกษากับเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
 
	จัดมอบทุนการศึกษากับนักเรียน
ประมาณ 10 คน
 
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๘๐%

	นักเรียน/นักศึกษาได้รับการศึกษา จำนวน 10  คน
	สำนักปลัด

	๓.
	โครงการมอบเบี้ยยังชีพคนชรา                  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
 
	เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
	มอบเบี้ยยังชีพคนชรา  
จำนวน  ๖๐๐ คน
พิการและผู้ป่วยเอดส์
	๔,๐๐๐,๐๐๐
	 ๔,๐๐๐,๐๐๐
	 ๔,๐๐๐,๐๐๐
	๔,๐๐๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๘๐%
	คนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์
อย่างทั่วถึง
	สำนักปลัด







รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๗ แผนงานการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  เด็กและคนพิการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔.
	โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 
	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
	ปรับปรุงทีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๙๐%
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	กองช่าง


	๕.
	โครงการออกเยี่ยมคนพิการ
 
	เพื่อเป็นการเข้าถึงคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุทอง
	ดำเนินการทั่วในตำบลธาตุทอง
 
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๘๐%

	คนพิการได้รับการเยี่ยมทั่วทั้งตำบลธาตุทอง
 
	สาธารณสุข


	๖.
	โครงการอุดหนุนการตั้งศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อำเภอ บ่อทอง
	เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ของผู้ด้อยโอกาส

	ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.
 อำเภอบ่อทอง
 
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๘๐%
	ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อำเภอบ่อทองได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด




	๗.
	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง(ตามหนังสือ             มท.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/                  ว ๒๕๐๒ ลว ๒๐ สค. ๕๓)
	เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลธาตุทอง
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๘๐%
	ชุมชนได้รับการส่งเสริมให้เข้มแข็ง
	สำนักปลัด






รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๗ แผนงานการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  เด็กและคนพิการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๘.
	โครงการสานสายใยรักสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
	1. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี และบุคคลทั่วไปด้านการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
2. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวของเทศบาลตำบล  ธาตุทองให้เกิดความเข้มแข็ง
	1.จัดรณรงค์เกี่ยวกับยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติการกระทำรุนแรงในครอบครัว
	๓๕,๐๐๐
	๓๕,๐๐๐
	๓๕,๐๐๐
	๓๕,๐๐๐
	ลดอัตราความรุนแรงลง ๗๐%
	เด็กและสตรีทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
	สำนักปลัด







	๙.
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
 
	1.จัดอบรมชมรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2.อบรมอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ (อผส) ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	1.จัดตั้งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส) ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
2.ชมรมผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้รับความรู้ และสถานการณ์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๘๐%
	1. มีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในเขตเทศ
บาลตำบลธาตุทอง
2.เกิดชมรมผู้สูงอายุทุกชุมชนในเขตเทศ
บาลตำบลธาตุทอง
 
	สำนักปลัด




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๗ แผนงานการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  เด็กและคนพิการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๐.
	โครงการพัฒนาคนพิการในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	1.จัดอบรมชมรมคนพิการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของคนพิการ
2.อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ (อพมก) ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	1.จัดตั้งอาสาสมัครดูแลคนพิการที่บ้าน (อพมก) ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
2.ชมรมคนพิการและอาสาสมัครดูแลคนพิการ (อพมก)ได้รับความรู้และสถานการณ์ของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง               
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๘๐%
	1.มีอาสาสมัครดูแล
คนพิการในเขตเทศ
บาลตำบลธาตุทอง
2.เกิดชมรมคนพิการ       ทุกชุมชนในเขตเทศ
บาลตำบลธาตุทอง
 
	สำนักปลัด

	๑๑.
	โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
	๑ อำเภอ ๑ ศูนย์การเรียนรู้

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๘๐%
	ประชาชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด

	สำนักปลัด


	๑๒.
	โครงการส่งเสริม/จัดหาสถานที่เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ หรือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้พิการหรือผู้ยากไร้
	ดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้พิการหรือผู้ยากไร้
	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๘๐%
	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์
	สำนักปลัด




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๗ แผนงานการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  เด็กและคนพิการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๓.
	ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว
	เพื่อส่งเสริมสภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรึในด้านต่างๆ
	สตรีในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง จำนวน ๑๐๐ คน
 
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	สตรีมีบทบาทในสังคมเพิ่มขึ้น ๗๐%
	เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความเท่าเทียมกัน
	สำนักปลัด


	๑๔.
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ในชุมชน
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านเอดส์
	ประชาชนในเขตเทศบาล
	๗๐,๐๐๐

	๗๐,๐๐๐
	๗๐,๐๐๐
	๗๐,๐๐๐
	ประชาชนห่างไกลจากโรคเอดส์
	ประชาชนในชุมชนมีความรู้ด้านเอดส์และสามารถป้องกันตนเองได้
	กองสาธารณสุขฯ


	๑๕.
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
๒. เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
	ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
	๗๕,๐๐๐
	๗๕,๐๐๐
	๗๕,๐๐๐
	๗๕,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๘๐%


	ทำให้การดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	๑.๗ แผนงานการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  เด็กและคนพิการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๖.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้ยากจนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	ผู้ยากจน คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
	ประชาชนในเขตเทศบาลที่ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
	สำนักปลัด

	รวม ๑๖ โครงการ
	-
	-
	๕,๑๘๐,๐๐๐
	๕,๑๘๐,๐๐๐
	๕,๑๘๐,๐๐๐
	๕,๑๘๐,๐๐๐
	-
	-
	-









รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูง เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและมูลค่ามากขึ้น สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๑ แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการอบรมฝึกอาชีพส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในตำบลธาตุทอง
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม
 
 
	มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการอบรมกลุ่มอาชีพอย่างน้อย๑ ครั้ง/ปี
	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐

	๕๐,๐๐๐

	ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น ๗๐%
	มีกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้นและกลุ่มอาชีพมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
 
	สำนักปลัด



	๒.
	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตามโครงการที่มาขอรับงบประมาณ
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมและเพิ่มมูลค่าในสินค้าชุมชน

	อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพทั้ง ๑๑ ชุมชน ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
	๒๒๐,๐๐๐
	๒๒๐,๐๐๐
	๒๒๐,๐๐๐
	๒๒๐,๐๐๐
	ได้ประโยชน์ ๑๑ ชุมชน
	สามารถยกระดับคุณภาพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
	สำนักปลัด

	๓.
	ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านการใช้พลังงานทดแทน
	๑.เพื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
๒. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน
๓.เพื่อส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
	ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
ตำบลธาตุทองได้รับการส่งเสริมด้านการใช้พลังงานทดแทน

	-
	๑๐,๐๐๐

	-






	-
	ลดการใช้พลังงานลง ๗๐%
 
 
	ประชาชนมีความรู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเป็นการส่งเสริมการเกษตร
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูง เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและมูลค่ามากขึ้น สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๑ แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔.
	ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ การสร้างจิตสำนึก
	 1.เพื่อประชาชนมีความรู้ในการในการอนุรักษ์พลังงาน
 2.เพื่อการสร้างจิตสำนึกตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
 3.เพื่อลดภาวะโลกร้อน
	ทุกคัวเรือนในเขตเทศบาล
ตำบลธาตุทอง ได้รับการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการสร้างจิตสำนึก
	-
	๑๐,๐๐๐

	-

	-
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
 
	ประชาชนมีความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานมีจิตสำนึกและตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
	สำนักปลัด





	๕.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
	เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันผลิตสินค้าการบริการ/กิจกรรมอื่น
	วิสาหกิจชุมชน จำนวนอย่างน้อย1 วิสาหกิจ
	-
	๑๐,๐๐๐

	-
	-
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	ประชาชนได้รวมตัวกันเกิดความสามัคคี
	สำนักปลัด


	๖.
	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียศูนย์แม่บ้านคลองมือไทร(ซึ่งมีอาคารอยู่  ๓ หลัง) ชุมชนบ้านคลองมือไทรร่วมใจพัฒนา หมู่ 5
	เพื่อเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของศูนย์แม่บ้าน
 
 
 
	ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐เมตร ๑ ช่อง จำนวน ๕ ท่อน
 
	-




	-




	๗๐,๐๐๐




	-
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
 
	สิ่งแวดล้อมของศูนย์ดีขึ้น
 
	สำนักปลัด
กองช่าง

	รวม ๖ โครงการ
	-
	-
	๒๗๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๔๐,๐๐๐
	๒๗๐,๐๐๐
	-
	-
	-



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
คลองมือไทร หมู่ 5 บริเวณกลุ่มหมู่บ้านอีสานเขียว
	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับ
การเกษตร
 
 
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ขนาดความยาว  12 เมตร
 
 
	-



	๕๐๐,๐๐๐



	-



	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับใช้ในการ
เกษตรและอุปโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง




	๒.
	โครงการขุดลอกคลอง ฝาย
และสระน้ำภายในเขต ตำบลธาตุทอง
	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
	ขุดลอกสระน้ำ และ ขุดลอกคลองตำบลธาตุทอง

	๑๐๐,๐๐๐


	๑๐๐,๐๐๐


	๑๐๐,๐๐๐


	๑๐๐,๐๐๐

	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้มีน้ำสำหรับใช้ในการ
เกษตรและอุปโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง




	๓.
	โครงการขุดสระน้ำบ้านนายชาตรี   หมู่  ๔  
	เพื่อให้มีน้ำสำหรับประกอบอาชีพ
	สระน้ำขนาด ๑ ไร่
	-
	๓๕๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประโยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ

	กองช่าง

	๔.
	โครงการขุดสระน้ำขุดสระน้ำบ้านนายฟุ้ง  หมู่  ๕



	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการ
ประกอบอาชีพ



	ขุดสระจำนวน  ๑  แห่ง 
ขนาด ๒ ไร่



	-




	-



	๓๕๐,๐๐๐




	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประโยชน์การพัฒนา
แหล่งน้ำ
	กองช่าง


แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕.
	ขุดลอกคลองอีบ่างสายเขากระถิน  หมู่ ๖ (ชุมชนบ้านเขากระถินร่วมใจพัฒนา หมู่ ๖)
	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
	ขุดลอกคลองยาว ๑,๘๐๐ เมตร กว้าง  ประมาณ ๖-๘ เมตร
	-
	๓๐๐,๐๐๐
	-


	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๖.
	โครงการขุดสระพื้นที่ ๑ไร่ สปก. ของนางสมใจ มณี หมู่  ๗ (ชุมชนบ้านคูเมืองร่วมใจสามัคคี  หมู่ ๗) 
	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตร
 

	สระขนาด  ๑ไร่  
 
 
	-

	-


	๒๐๐,๐๐๐




	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง



	๗.
	โครงการขุดสระน้ำบริเวณสี่แยกหนองเสือช่อบ้านนางวิมล  
เอี่ยมสะอาด  หมู่ ๗
	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
 
	ขุดสระน้ำ ขนาด ๑ ไร่
 
 
	-

	๒๐๐,๐๐๐

	-



	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๘.
	โครงการประปาชุมชน  
(ชุมชนบ้านคูเมืองร่วมใจ
สามัคคี หมู่ ๗)   

	เพื่อชุมชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ
 
	ประปาชุมชน หมู่ 7 
 
 
 
 
	-


	๒,๐๐๐,๐๐๐

	-




	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๙.
	โครงการสร้างฝายน้ำล้นคลองบึง กระเบาข้างบ้านนาย สมพงษ์(ทิดพงษ์) 
บ้านหนองเสือช่อ หมู่ ๗  
	เพื่อให้มีน้ำเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

	ฝาย  ขนาดความยาว ๒๐ เมตร

	๑,๕๐๐,๐๐๐

	-



	-


	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง



	๑๐.
	โครงการขุดลอกคลองมือไทรและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ ๒ 
	เพื่อกำจัดวัชพืชและป้องกันน้ำท่วม และกักเก็บน้ำไว้ใช้ด้านเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง
	ขุดลอกคลองกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร และก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน
	-
	๑,๕๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง



	๑๑.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
จำนวน ๔ บ่อ (ชุมชนรักษ์หนองเสือช่อ หมู่ ๗) บ้านนายสมพงษ์ , นายสมคิดนายประกอบ,นายไกร
	เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภค
เพียงพอ
 

	ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จำนวน ๔ บ่อ เขตชุมชนรักษ์หนองเสือช่อ หมู่ ๗
 
	๑๐๐,๐๐๐


	๑๐๐,๐๐๐






	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง




	แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 	แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๒.
	โครงการปรับปรุงน้ำประปา 
(ชุมชนรักษ์หนองเสือช่อ หมู่ ๗)
 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาให้ดีขึ้น
 
	ปรับปรุงน้ำประปา
 ชุมชนรักษ์หนองเสือช่อ หมู่ ๗
	-


	๕๐๐,๐๐๐


	-

	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๑๓.
	โครงการประปา/แท็งค์น้ำ
โดมดอกเห็ด บ้านเนินดินแดง 
 (ชุมชนบ้านเนินดินแดงพัฒนา 
หมู่ ๒)
	เพื่อประชาชนมีน้ำ
อุปโภคเพียงพอ
 
	ประปาหมู่บ้านและขยาย
ท่อประปา ประมาณ ๑ กม.
 
	๑,๐๐๐,๐๐๐


	๑,๐๐๐,๐๐๐


	-




	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๑๔.
	โครงการก่อสร้างแท็งค์น้ำ-
วางท่อน้ำประปากลุ่มบ้าน
นายเม่งฮวด (ชุมชนบ้านเนิน-
ดินแดงพัฒนา หมู่ ๒)
	เพื่อประชาชนได้ใช้น้ำประปา
อย่างทั่วถึง

	แท็งค์น้ำ-วางท่อน้ำประปา
กลุ่มบ้านนายเม่งฮวด
 
	-




	๓๐๐,๐๐๐

	-


	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๑๕.
	ปรับปรุงสระน้ำโดยการยกระดับคันสระให้สูงขึ้น หมู่ ๒ 
	เพื่อกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากขึ้น
	ยกระดับคันสระ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร
	-
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๖.
	โครงการขยายเขตน้ำประปา
จากบ้านนายเที่ยง-บ้านนายเนิ๊ด
(ชุมชนบ้านเนินหินร่วมใจพัฒนา
 หมู่ ๕)
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง
 
	ขยายเขตระบบประปา 
จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๑,๓๙๕ เมตร
 
	-

	๑๐๐,๐๐๐


	๑๐๐,๐๐๐



	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๑๗.
	โครงการขุดบ่อน้ำตื้นซอยบ้านลุงสน หมู่ ๓ 
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
	ขยายท่อประปา จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร
	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๑๘.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านเจ้ดาวเรือง พร้อมวางท่อเมน หมู่ ๕ เขต ๒
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มซัมเมิร์ส จำนวน ๑ บ่อ พร้อมขยายท่อเมน
	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๑๙.
	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ(ชุมชนบ้านเนินหินร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕)
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคอย่างทั่วถึง

	ขุดลอกสระ ๑ แห่ง 
พื้นที่ ๒ ไร่

	-



	-

	๒๐๐,๐๐๐



	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง





แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๐.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณสุสานไตรคุณธรรม) หมู่ที่ ๖
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มซัมเมิร์สและติดตั้งหอถังสูง จำนวน ๑ แห่ง
	๗๐๐,๐๐๐


	-
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนได้รับประ
โยชน์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	กองช่าง

	๒๑.
	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองมือไทร พร้อมก่อสร้างถนนข้ามทาง หลังบ้านดาวเรือง หมู่ ๕ เขต ๒
	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกในการสัญจรไป-มา
	- ก่อสร้างฝายทดน้ำสันฝายกว้าง ๑๕ เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค
 
 
	กองช่าง




	๒๒.
	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต
น้ำล้นคลองห้วยซุงใกล้กับ
ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง
 (บ้านนายสมศักดิ์ อิทธิขจรรัตน์)  (ชุมชนบ้านเขากระถินร่วมใจพัฒนา หมู่ ๖)
	เพื่อเป็นการเก็บน้ำให้ประชาชน
ใช้ในการเกษตร
 
 
 
 
 
	ฝายคอนกรีตน้ำล้น ๑ แห่ง
 
 
 
 
 
 
	-






	-






	๕๐๐,๐๐๐




	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค
 
 
	กองช่าง






แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
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	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๓.
	โครงการขุดบ่อบาดาล
บ้านนางสุฑามาศ ไกรแก้ว   ๑  แห่ง  (ชุมชน ๓ เขากระถิน-พัฒนา หมู่ ๖)
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคอย่างทั่วถึง
 
	ขุดบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง
 
 
	-


	๑๕๐,๐๐๐


	-

	-
 
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง



	๒๔.
	โครงการขยายเขตท่อประปา
บ้านคูเมืองจากกลุ่มบ้านคูเมือง-
แปลงจันทร์-หนองน้ำขาว
(ชุมชนบ้านคูเมืองร่วมใจสามัคคี หมู่ 7
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคอย่างทั่วถึง
 
	ขยายเขตท่อประปา
 จำนวน ๑ แห่ง 
 
	-


	-


	๑๕๐,๐๐๐

	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง



	๒๕.
	โครงการติดตั้งถังน้ำประปา
(รุ่นแชมเปน) บ้านนายธัชพงศ์ 
 เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการอยู่ดีมีสุข (ชุมชนบ้าน-
คูเมืองร่วมใจพัฒนา หมู่ ๗)
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคอย่างทั่วถึง
 

	ถังน้ำประปา รุ่นแชมเปญ 
ขนาด ๒๐ คิว 
 

	-





	๒๐๐,๐๐๐





	-



	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง






แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๖.
	โครงการติดตั้งระบบเครื่อง
กรองน้ำระบบประปาดื่มได้
ที่ประปาบ้านตลาดเนินหิน 
(ชุมชนห้วยซุงสุขฤดีพัฒนา               หมู่ ๘)
	เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
 
 
	ระบบเครื่องกรองน้ำ
จำนวน ๑ แห่ง
 
 
 

	-





	๑๐๐,๐๐๐





	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง



	๒๗.
	โครงการย้ายถังน้ำประปา และปรับปรุงระบบประปาใหม่ ม.๙
	เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
	ดำเนินการย้ายถังน้ำประปา ม.๙ จำนวน ๑ แห่ง
	๒๐,๐๐๐


	-


	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง



	๒๘.
	โครงการขุดลอกคลองเป็นสระ
กลางคลอง  คลองโปร่งเกตุ 
 (ที่ดินเป็นของนางบุญช่วย นิคม) (ชุมชนชาวโปร่งเกตุ หมู่ ๙)
	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้
ด้านการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ขุดลอกสระกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  ลึก ๓ เมตร

	-



	-



	๑๐๐,๐๐๐


	
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง



	๒๙.
	โครงการซ่อมแซมและเพิ่มเติม/
ขยายประปาหลุมตาไพร 
 (ชุมชนหลุมตาไพรพัฒนา หมู่ ๙)
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคอย่างทั่วถึง
	ซ่อมแซมและขยายเขต
ท่อประปา จำนวน ๑ แห่ง 
ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร
	-


	๒๐๐,๐๐๐


	-
	
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง





แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๒ แผนงานการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๓๐.
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คลองนาโม หมู่ ๗ 
(บ้านนายรัญจวน  แซ่เตียว)
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคอย่างทั่วถึง

	สันฝายยาว  ๑๒ เมตร
	-



	๕๐๐,๐๐๐

	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง



	๓๑.
	โครงการติดตั้งระบบ
เครื่องกรองน้ำระบบประปา
ดื่มได้ จำนวน ๖ ชุด (ชุมชนเขาชะโงกพัฒนา หมู่ ๙)
	เพื่อประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภค ที่สะอาด
 
	ระบบเครื่องกรองน้ำ
จำนวน ๑ แห่ง
 

	-




	-




	๑,๐๐๐,๐๐๐



	-
	ลดการขาดแคลนน้ำร้อยละ ๗๕
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง 
 
	กองช่าง



	รวม ๓๑ โครงการ
	-
	-
	๓,๗๒๐,๐๐๐
	๑๐,๓๐๐,๐๐๐
	๒,๘๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-








แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๓ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
	๑๐,๐๐๐

	๑๐,๐๐๐

	๑๐,๐๐๐

	๑๐,๐๐๐
	ลดอัตราการว่างงาน
	สามารถรองรับกลุ่มอาชีพในชุมชนได้
	สำนักปลัด

	๒.
	โครงก่อสร้างร้านค้าชุมชน
ในเขตตำบลธาตุทอง
	เพื่อการรวมกลุ่มได้สินค้าที่ราคาถูก
	ก่อสร้างร้านค้าชุมชนตามแบบมาตรฐาน 
	๔๐๐,๐๐๐


	๔๐๐,๐๐๐


	๔๐๐,๐๐๐


	๔๐๐,๐๐๐

	เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
	เพิ่มร้านค้าที่ขายสินค้าในชุมชน
	กองช่าง

	๓.
	โครงการแปรรูปผลผลิตเกษตร
 
	เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
	อบรมการแปรรูปเกษตร (เนื้อสัตว์ ,ผัก,ผลไม้)  
จำนวน ๕๐ คน/ปี
 
	๕๐,๐๐๐

	๕๐,๐๐๐

	๕๐,๐๐๐

	๕๐,๐๐๐

	ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
	กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้
	สำนักปลัด

	๔.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ
	เพื่อพัฒนาอาชีพ
	ศึกษาดูงาน  ๑  ครั้ง/ปี
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

	กลุ่มผู้ศึกษาดูงานมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๕.
	โครงการตามแนวทางสร้างเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์
	เพื่อส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์
	ศึกษาแนวทางตามพระราชดำริ
และพระราชเสาวนีย์
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ประชาชนมีชีวิตดีขึ้น
	ประชาชนสามารถดำรงชีวิตตามแนวทางตามพระราชดำริ
	สำนักปลัด

	รวม ๕ โครงการ
	-
	-
	๙๖๐,๐๐๐
	๙๖๐,๐๐๐
	๙๖๐,๐๐๐
	๙๖๐,๐๐๐
	-
	-
	-



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๔ แผนงานการพัฒนาการคมนาคมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายต่วน – บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๗
	เพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้า
 

	 ขนาดกว้าง  ๖ เมตร
ความยาว ๑,๕00 เมตร
 
	๓,๐๐๐,๐๐๐




	๒,๘๐๐,๐๐๐




	-




	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรผ่านไปมา 
 
	กองช่าง





	๒.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองเสือช่อ – อ่างกระเด็น พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗
 
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย
	ขนาดกว้าง ( เมตร 
ยาว ๓,๐๐0 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
	๑๑,๗๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรผ่านไปมา
	กองช่าง

	๓.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้านป้าแจ๊ว – บ้านเจ๊เยาว์ หมู่ ๕ เขต ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๔.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้านนฤมลถึงบ้านลุงหนูหลังโรงเรียนคลองมือไทร 
หมู่ ๕ เขต ๒
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๔ แผนงานการพัฒนาการคมนาคมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอ่างสะบ้า – เขาระเบิด 
หมู่ที่ ๗
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา
	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ม.๗ จำนวน ๑ แห่ง
	๔,๐๐๐,๐๐๐
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๖.
	โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม
เป็นถนนลูกรังสายทางเข้าบ้านสมัย  ธาราสันติสุข-บ้านนายเรียง  ทองสุข (ชุมชนบ้านเนินหินร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕)
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
 

	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๘๖ เมตร ท่อขนาด Ø ๖๐ ซม. ๒ จุด  
	-


	-


	๗๕๐,๐๐๐




	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๗.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากบ้านนายสวง คำศรี-ถนนเนินหินซอยโปร่งวัว  หมู่ ๕
 
 
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
 
 
 
 
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร 
หนา ๑๕ เซนติเมตร ว่างท่อขนาด Ø ๖๐ เซนติเมตร ๒ แถว
 
	-






	๑,๗๐๐,๐๐๐






	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๔ แผนงานการพัฒนาการคมนาคมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๘.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านนายถวัลย์  สุขี,บ้านนายพา-  เหลืองอ่อน (ชุมชนบ้านเนินหิน-ร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕)
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
 
 

	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑,๗๑๖ เมตร 
หนา ๑๕ เซนติเมตร 
	-





	-





	๕,๐๐๐,๐๐๐




	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๙.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหรือหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหนองบอน – คลองอีบ่าง
 หมู่ ๖
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
 
 
	ขนาดกว้าง ๖ เมตร 
ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

	
-

	
๕๐๐,๐๐๐



	
-


	
-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๑๐.
	โครงการปรับปรุงถนนดิน
เป็นถนนลูกรังสายบ้านนายชาญ  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
(ชุมชนวัดโปร่งเกตุเทพนิมิต-
พัฒนา หมู่ ๗)
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
 
 
 
	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๓๓๐ เมตร ว่างท่อขนาด Ø ๑ ม. ๒ แถว
 
	-


	-



	๑๐๐,๐๐๐




	
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง





แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๔ แผนงานการพัฒนาการคมนาคมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๑.
	ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายซอยบ้านเจ้มลเชื่อมต่อสายซอยอีสานเขียว ชุมชนบ้านคลองมือไทรร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 5 
(เขต 2)
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
	850,000
	-
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๑๒.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเทศบาลตำบลธาตุทอง ๘ ซอย ๒ (ช่วงที่๒)บ้านคลองมือไทร ม.๕
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ 
	๓,๓๖๓,๐๐๐
	-
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๑๓.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเนินหิน – เขากระถิน หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลธาตุทอง
	เพื่อประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสะดวก
	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐
	๑๑,๖๙๘,๐๐๐
	-
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๑๔.
	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายซอยโปร่งวัว ชุมชนเนินหินร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
 
 
 
	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว  ๔๐๐ เมตร หนา 0.๑๕ เซนติเมตร 
	๑,๓๕๐,๐๐๐



	-



	-


	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๔ แผนงานการพัฒนาการคมนาคมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๔.
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เป็นถนนคอนกรีตสายซอย
เขาชะโงก (ชุมชนเขาชะโงก-
พัฒนา หมู่ ๙)
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
 

	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร หนา 0.๑๕ เซนติเมตร 
	-



	-



	๑,๒๐๐,๐๐๐


	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๑๕.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยคูเมือง ชุมชนหนองเสือช่อ หมู่ ๗
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
	ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร หนา 0.๑๕ เซนติเมตร
	-
	๒,๓๐๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๑๖.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยสุขฤดี ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร และก่อสร้างเชื่อมต่อถนนสายเนินหิน๙/๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ ๘
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
	ถนน ค.ส.ล. สายซอยสุขฤดี ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร และก่อสร้างเชื่อมต่อถนนสายเนินหิน๙/๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 
หมู่ ๘
	๑,๕๐๐,๐๐๐


	-
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๔ แผนงานการพัฒนาการคมนาคมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๗.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสมโภชน์ ประทุมทอง หมู่ที่ ๘
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
 

	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หมู่ ๘
	๑,๐๐๐,๐๐๐๐



	-



	-


	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๑๘.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยบ้านนายพีรเดช หมู่ ๘
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร  หมู่ ๘ 
	๔๐๐,๐๐๐
	-



	-


	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๑๙
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นโปร่งเกตุ – อ่างสะบ้า หมู่ ๙
(สายทางกรมทางหลวงชนบท)
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หมู่ ๙
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	๒๐
	โครงการยกระดับถนนดินเดิมให้เป็นลูกรังหรือหินคลุกเส้นทางสายซอยครูดำริ ช่วงที่ ๓ หมู่ ๙ 
	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หมู่ ๙
	๓๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	เพิ่มเส้นทางมีมาตรฐาน
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	รวม ๒๐ โครงการ
	-
	-
	๔๑,๓๗๑,๐๐๐
	๑๒,๓๐๐,๐๐๐
	๗,๐๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	-




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๓.๑  แผนงานการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการติดตั้งป้ายซอยตำบลธาตุทอง
	เพื่อความสะดวกในการจดจำ
	จัดทำป้ายและติดตั้งป้ายซอยในเขตเทศบาล
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	มีป้ายมาตรฐาน
	มีชื่อเรียกจำเพาะสถานที่
	กองช่าง


	๒.
	โครงการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจร  ป้ายบังคับ  ในตำบลธาตุทอง  
	 เพื่อลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล

	ติดตั้งป้ายภายในเขตเทศบาล

	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	การลดอุบัติเหตุ
	สามารถรถอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	๓.
	โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟเตือน



	ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย


	ดำเนินการจัดซื้อสัญญาณไฟเตือน



	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ๘๐
	เพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันฯ

	สำนักปลัด

	๔.
	โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจร


	เพื่อเพิ่มการให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ดำเนินการจัดซื้อแผงกั้นจราจร


	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ๘๐
	เพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันฯ

	สำนักปลัด

	๕.
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)/การฝึกอบรมทบทวน 
	เพื่อส่งเสริมงาน/กิจกรรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
	ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย (อปพร)
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ๘๐
	เพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันฯ

	สำนักปลัด


แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๓.๑  แผนงานการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖.
	โครงการจัดซื้อถังขยะสำหรับชุมชน


	เพื่อรักษาความสะอาดชุมชน


	จัดซื้อถังขยะไว้ในที่ชุมชน 
ขนาด กว้าง 0.60 ม. สูง 1 เมตร

	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ลดปริมาณขยะลง ๗๐% 
	ชุมชนมีความสะอาดมากขึ้น


	กองสาธารณสุขฯ

	๗.
	โครงการติดตั้งระบบ WIRETESS INTERNET ตำบล

	เพื่อขยายเขตการใช้บริการ

	ติดตั้งระบบ WIRETESS INTERNET ตำบลให้ทุกพื้นที่ของตำบลธาตุทอง
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	ความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	๘.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
สายบ้านลุงนิดบึงตะกู  
และ ซอยดีเด หมู่ ๔
	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน

	ติดตั้งไฟสาธารณะ


	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐

	ความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
	กองช่าง








แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	๓.๑  แผนงานการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๙.
	โครงการไฟฟ้าสาธารณะ
ด้านฝั่งตรงข้ามหน้าโรงเรียนบึงตะกู ม.๔
	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน

	ไฟฟ้าสาธารณะ 

	-
	-
	๑๐,๐๐๐
	-
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	๑๐.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยผสมทรัพย์ หมู่  ๖
	เพื่อให้บริการประชาชน
ในด้านความปลอดภัย
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
	-
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
	กองช่าง

	๑๑.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเขาอ่างสะบ้า  หมู่  ๗
	เพื่อให้บริการประชาชน
ในด้านความปลอดภัย
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
	กองช่าง

	๑๒.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายคูเมือง – แปลงจันทร์
 หมู่  ๗
	เพื่อให้บริการประชาชน
ในด้านความปลอดภัย
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
	กองช่าง

	๑๓.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลาดบึงตะกู หมู่  ๘ ทางเข้าถนนสายเจริญโชคดี
	เพื่อให้บริการประชาชน
ในด้านความปลอดภัย
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
	กองช่าง






แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๑  แผนงานการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๔.
	โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านชาติชาย หมู่  ๘
	เพื่อให้บริการประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
	หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน  ๑ แห่ง
	-
	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
	กองช่าง

	๒๕.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่ ๓ สายบ้านนายโกศล เชื่อมต่อ ม.๗ สายคูเมือง – แปลงจันทร์
	เพื่อให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัย
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
	กองช่าง

	๑๖.
	โครงการติดตั้งไฟสัญญานกระพริบบริเวณตลาดบึงตะกู หมู่ ๘ เขต ๒
	เพื่อให้บริการประชา
ชนในด้านความปลอดภัย
	ติดตั้งไฟกระพริบ
จำนวน ๑ จุด
	-
	๒๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
	กองช่าง

	๑๗.
	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัย
	ขนาดอาคาร ๒ ชั้น ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลธาตุทองกำหนดจำนวน ๑ หลัง
	-
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัย
	ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
	กองช่าง




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๑  แผนงานการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๘.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารศูนย์ส่งเสริมการ
เกษตร อาคารรับเสด็จอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำ
	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกสบายในการติดต่อราชการและบริการประชาชน
	- อาคารศูนย์ส่งเสริมการเกษตรขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร 
- อาคารรับเสด็จขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร 
- อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการ





	สามารถรองรับประชาชนที่มาใช้บริการในการติดต่อราชการของเทศบาล





	สำนักปลัด,กองช่าง








	๑๙.
	โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ
	ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐๐ คน
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐


	๒๐,๐๐๐


	๒๐,๐๐๐


	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการ
	ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก
	สำนักปลัด

	๒๐.
	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม อาคารเอนก
ประสงค์ ทต.ธาตุทอง ภายในและภายนอกอาคาร

	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกสบายในการติดต่อราชการและบริการประชาชน
	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการ
	ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก
	สำนักปลัด


แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๑  แผนงานการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๑.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาใช้ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน
	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑ แห่งบริเวณ ทต.ธาตุทอง
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการ
	ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก
	สำนักปลัด

	๒๒.
	โครงการอุดหนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
	เพื่อส่งเสริมการลดอุบัติเหตุ

	อุบัติเหตุลดลง


	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	ลดอุบัติเหตุ
	สามารถลดอุบัติเหตุ
	สำนักปลัด

	๒๓.
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล วัสดุ อุปกรณ์ และบริเวณอาคารสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล วัสดุ อุปกรณ์ และบริเวณอาคารสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร

	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ลดอุบัติเหตุ
	สามารถลดอุบัติเหตุ
	สำนักปลัด






แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๑  แผนงานการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๔.
	โครงการขอขยายไฟฟ้าบ้านมาลี
 พัตรประไพ,อนุชา อันเด๊ะและ
บ้านสานิตย์ 
(วัดธาตุทองซ้ายมือเล้าไก่)

	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา ในเวลากลางคืน
	ติดตั้งไฟฟ้า ๓ จุด
	-
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดอุบัติเหตุ
	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-มา ในเวลากลางคืน
	กองช่าง

	๒๕.
	โครงการสนับสนุนการติดตั้ง
กล้องวิดีโอ (CCTV)
 
 
	เพื่อสนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรม

	วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, 
อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด 
 
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	เพิ่มความปลอดภัย ๗๐%
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
 
 
	สำนักปลัด



	๒๖.
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ซอยบ้านสุกัญญา บราวน์)หมู่ ๔

	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟทาง)จำนวน ๓ จุด


	-
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	เพิ่มความปลอดภัย ๗๐%
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด







แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๑  แผนงานการส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๗.
	โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านป้าย้อย ม.๕
	เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	ขยายเขตประปา

	-
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ลดการขาดแคลนน้ำได้ ๗๐%
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองช่าง

	๒๘.
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำบ้านตลาดเนินหิน โดยการถมดิน 
(หลังเทศบาลตำบลธาตุทอง)
	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีพื้นที่สะดวกสบายในการให้บริการประชาชน
	ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตร.ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%

	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ
	กองช่าง

	๒๙.
	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกเขากระถิน ชุมชนเนินหินร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 5 (เขต 1)
	เพื่อความปลอดภัยในการจราจร
	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกเขากระถิน ชุมชนเนินหินร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 5 (เขต 1) ๑ จุด
	15,000
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
	กองช่าง

	รวม  ๒๙  โครงการ
	-
	-
	๗,๓๙๐,๐๐๐
	๗,๗๖๐,๐๐๐
	๕,๖๐๐,๐๐๐
	๕,๑๔๐,๐๐๐
	-
	-
	-



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒  แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการอบรมคณะผู้บริหาร /สมาชิก/พนักงาน เทศบาลธาตุทอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	พัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน

	ผู้บริหาร /สมาชิก/พนักงานได้รับการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

	๘๐๐,๐๐๐
	๘๐๐,๐๐๐
	๘๐๐,๐๐๐
	๘๐๐,๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%

	เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณฯ

	๒.
	โครงการส่งเสริมการศึกษาของผู้บริหาร /สมาชิก/พนักงานเทศบาลธาตุทอง 
	เพื่อส่งเสริมการศึกษา
	ผู้บริหาร /สมาชิก/พนักงาน 
เทศบาลธาตุทองได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการ
	พนักงานมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๓.
	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาสามปีแบบบูรณาการ

	เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ และคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการประชาคมและการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน
	ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อำเภอบ่อทอง

	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 
 
	สำนักปลัด







แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒  แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๔.
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
 
 
	ส่งเสริมการบริการด้านการจัดเก็บภาษี
 
 
	พนักงานและประชาชนได้รับความสะดวกและถูกต้องในการจัดเก็บภาษี 
	๑,๐๐๐,๐๐๐



	๑,๐๐๐,๐๐๐


	๑,๐๐๐,๐๐๐



	๑,๐๐๐,๐๐๐



	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	พนักงานและประชาชน
ได้รับความสะดวกและมีมาตรฐานมากขึ้น
 
	กองคลัง




	๕.
	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)
 
	๑.เพื่อให้เกิดความรัก สมานสามัคคี
๒.ปลุกจิตสำนึกและรวมกลุ่มพลังมวลชนที่ปกป้องสถาบัน
	ฝึกอบรมจำนวนคน
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน
 
 
 
	๓๐,๐๐๐




	๓๐,๐๐๐



	๓๐,๐๐๐



	๓๐,๐๐๐

	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด

	๖.
	โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
	เพื่อพัฒนาตนเองและนำ
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเด็ก
 

	ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 

	30,000



	30,000


	30,000




	30,000
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น
	นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและองค์กร
	กองการศึกษาฯ


	รวม ๖ โครงการ
	-
	-
	๒,๔๐๐,๐๐๐
	๒,๔๐๐,๐๐๐
	๒,๔๐๐,๐๐๐
	๒,๔๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่างฯ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	- ติดผ้าผ่านกันแสง
- ติดตั้งฉากกันห้อง
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

	กองช่าง

	๒.
	จัดซื้อเครื่อง GPS  ๑  เครื่อง
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	จัดซื้อเครื่อง GPS  ๑  เครื่อง
	๓๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

	กองช่าง

	๓.
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
การทำงานกองช่างฯ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	จัดซื้อ สว่านเจาะหัวเจาะกระแทก , เครื่องเจีย ,
เลื้อยวงเดือน,เครื่องยนต์ตัดกิ่งไม้
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

	กองช่าง

	๔.
	โครงการซ่อมแซมรถยนต์
ทางราชการให้ พร้อมใช้งาน 
	เพื่อให้รถพร้อมใช้งานตลอดเวลา
	ซ่อมแซมรถตามความเสียหาย
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
 
	สำนักปลัด



แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕.
	โครงการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์สำนักงาน 
เทศบาลธาตุทอง
	เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความคล่องตัว
 
	ควบคุมดูแลระบบ การเช็คเครื่อง
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	๑๕๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น

	สำนักปลัด

	๖.
	โครงการจัดเก็บข้อมูลตำบลธาตุทอง
	เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่ต้องนำไปพัฒนา
	จัดเก็บข้อมูล ตำบลธาตุทอง
	60,000



	60,000



	60,000



	60,000
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
	สำนักปลัด


	๗.
	โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือดับเพลิง
	เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานบรรเทาสาธารณภัย
	จัดซื้อชุดและอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมเครื่องมือดับเพลิง
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
	สำนักปลัด


	๘.
	จัดซื้ออุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกงานการจราจร
	เพื่ออำนวยความสะดวก
ในด้านงานจราจร
	จัดซื้อกรวย แผงกั้น  
สำหรับงานการจราจร
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
	สำนักปลัด





แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๙.
	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	ติดมุ้งลวดบริเวณห้องพักงานป้องกัน
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
	สำนักปลัด


	๑๐.
	โครงการจัดซื้อที่ดินเทศบาลตำบลธาตุทอง
	เพื่อรองรับการขยายตัวของหน่วยงานต่างๆของเทศบาล
	จัดซื้อที่ติดภายในตำบลธาตุทอง จำนวน ๑ แห่ง
	-
	๓,๕๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น
	เทศบาลมีสถานที่เพียงพอในการให้บริการประชาชน
	สำนักปลัด


	๑๑.
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเทศบาล
	เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ
	จำนวน ๑ แห่ง
	-
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น
	เทศบาลมีสถานที่เพียงพอในการให้บริการประชาชน
	สำนักปลัด







แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๒.
	โครงการติดตั้งสัญญานไฟรางกระเช้า,รถตัดหญ้า
	เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติหน้าที่
	ติดตั้งสัญญานไฟราง ๑ แห่ง
	๑๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิ
ภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น
	การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	๑๓.
	โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับเทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนา
	จำนวน ๑ ชุด
	 ๑๕,๐๐๐






	-





 
	 -






	-
	ประสิทธิ
ภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ๗๐%


	เด็กและครูได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่อการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม


	กองการศึกษาฯ






	๑๔.
	โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกน้ำขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้ในกิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร  จำนวน  ๑ คัน
 
	๒,๕๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 
	ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๑๕.
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน  ๑  เครื่อง 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
	เครื่องสูบน้ำ จำนวน  ๑  เครื่อง 
	-
	-
	๔๐๐,๐๐๐
	-
	เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๖.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
NOTEBOOK และเครื่องพิมพ์มัลติฟังชันก์ อิคเจ็ทพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน ๑ ชุด
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
NOTEBOOK และเครื่องพิมพ์มัลติฟังชันก์ อิคเจ็ทพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน ๑ ชุด
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้
บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
 
	สำนักปลัด

	๑๗.
	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประชุมห้องประชุม

	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประชุมห้องประชุมจำนวน ๑ แห่ง
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิภาพในการให้
บริการเพิ่มขึ้น 
	ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
 
	สำนักปลัด

	๑๘.
	โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด


	เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ


	เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที 

	๑๐๐,๐๐๐



	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้
บริการเพิ่มขึ้น 
	ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
 
	สำนักปลัด

	๑๙.
	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นเพื่อใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาล

	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นจำนวน ๒ เครื่อง

	๒๐,๐๐๐


	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้
บริการเพิ่มขึ้น 
	ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
 
	สำนักปลัด




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๐.
	โครงการจัดซื้อ/จัดหา/และให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในการเกษตร
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
	จัดซื้อจัดหาและให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการเกษตร
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๒๑.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง
	เพื่อให้การปฎิบัติงานของกองคลังมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอสำหรับการปฎิบัติงานและมีประสิทธภาพมากขึ้น
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkject Printer) จำนวน ๑ เครื่อง

	-
	๕,๐๐๐
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๒๒.
	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา/และให้ได้มาซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ แห่ง
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	๒๓.
	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ห้องประชุม
	เพื่อบริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง 
ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู 
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๔.
	โครงการจัดซื้อวิทยุเคลื่อนที่
ติดรถยนต์ 
 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

	จำนวน ๒ เครื่อง
 (รถยนต์ทะเบียน กร ๕๖๐๐ และรถบรรทุกน้ำ
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
 

	๒๕.
	โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จำนวน ๑ คัน
 
 
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
 

	๒๖.
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารของกองคลัง 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อเครื่องเก็บเอกสาร ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๙ ตู้ๆละ ๔,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดตู้ ๔๖.๔(W)๑๐๑.๕(D)x61.6(H) cm.
	-
	๓๖,๐๐๐
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	กองคลัง
 

	๒๗.
	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ CPUของสำนักปลัด
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ CPUตั้งโต๊ะ ๒ เครื่อง พร้องเครื่องสำรองไฟ ๒ เครื่อง พร้อมเครื่องสำรองไฟ ๒ เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์สีจำนวน ๑ เครื่อง
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

	สำนักปลัด


แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๒๘.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๑๐ตู้ๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดตู้ 41 (W)122(๐)X10(H)
	-
	๑๒๐,๐๐๐
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
	กองคลัง
 
 
 
 

	๒๙.
	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ CPUของสำนักปลัด
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ CPUตั้งโต๊ะ ๒ เครื่อง พร้องเครื่องสำรองไฟ ๒ เครื่อง พร้อมเครื่องสำรองไฟ ๒ เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์สี ๑ เครื่อง
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด

	๓๐.
	โครงการจัดซื้อรถยนต์แคปพร้อมหลังคา ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
 
	รถยนต์แคปพร้อมหลังคา
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์
	๘๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%


	ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
 
	กอง
สาธารณสุขฯ





แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๓๑.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว ขนาด ๑๒๐X๖๐X๗๕ ซม.
	๒๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	กองสาธารณสุขฯ

	๓๒.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
	จัดซื้อเอกสาร(บานกระจกล่างบานทึบ)ขนาดตู้๔๑(W)X๑๒๒(๐)X๙(H)cm.จำนวน ๔ ตู้,๑๐(H)cm.๔ตู้
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	กองสาธารณสุขฯ
 

	๓๓.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
	จัดซื้อเอกสาร(บานกระจก)ขนาดตู้๔๑(W)X๑๒๒(๐)X๑๐(H)cm.จำนวน ๓ ตู้
	๔๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	กองสาธารณสุขฯ
 

	๓๔.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
	จัดซื้อตู้เอกสาร ๑๐ ลิ้นชักขนาด ๓๒.๗ ซ.ม. (W)X๔๗ (D)X๑๓๒.๒(H)cm. จำนวน ๒ ตู้
	๒๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	กองสาธารณสุขฯ

	๓๕.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ CPU จำนวน ๒ เครื่อง
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการ
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	กองสาธารณฯ




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๓  แผนงานการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือให้สะดวก และส่งเสริมการให้บริการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๓๖.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการประชาชน
	เครื่องถ่ายเอกสาร แบบดิจิตอล (ขาว – ดำ – สี) จำนวน ๑ เครื่อง ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที
	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	กองสาธารณสุขฯ

	๓๗.
	โครงการจัดซื้อ/จัดหา/และให้ได้มาซึ่งวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงานของทุกส่วนราชการ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการประชาชน
	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา/และให้ได้มาซึ่งวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงานของทุกส่วนราชการ
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา,ฯกองสาธารณสุขฯ

	๓๘.
	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ๕๐๐ วัตต์ เล่นเพลงผ่าน การเชื่อมต่อบลูทูธ พร้อมไมล์ ๒ ตัว  จำนวน ๑ ชุด
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการประชาชน
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ ชุด
	๓๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	๓๙.
	โครงการจัดซื้อโต๊ะขาวพับได้หน้าโอเมก้าใช้สำหรับจัดประชุม
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการประชาชน
	จัดซื้อโต๊ะขาวพับได้หน้าโอเมก้า จำนวน ๒๐ ตัว
	๔๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๗๕%
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	รวม ๓๙  โครงการ
	-
	-
	๗,๗๑๕,๐๐๐
	๕,๐๕๑,๐๐๐
	๑,๗๙๐,๐๐๐
	๑,๒๙๐,๐๐๐
	-
	-
	-



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
            ๓.๔  แผนงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลธาตุทอง
 
	เพื่อประชา สัมพันธ์งาน
เทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ
	จัดประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ
 
 
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น๗๐%
	ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารของ เทศบาลมากขึ้น
	สำนักปลัด



	2.
	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว/ติดตั้งหอกระจายข่าวระบบ
ไร้สายในเขตเทศบาล
	เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ
 
	ติดตั้งหอกระจายข่าวระบบไร้สาย
 
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น๗๐%
	ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารของ เทศบาลมากขึ้น
	สำนักปลัด


	3.
	ป้ายดิจิตอลประชาสัมพันธ์
	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ
ดิจิตอลหน้าเทศบาลตำบลธาตุทอง
	-
	๕๐๐,๐๐๐
	-
	-
	ประชาชนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารของ เทศบาลมากขึ้น
	สำนักปลัด



	4.
	วารสารเทศบาลตำบลธาตุทอง 
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของทางราชการ 
	จัดทำวารสารเทศบาล
ตำบลธาตุทอง
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	ประชาชนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการมากขึ้น
	สำนักปลัด



	5.
	ปรับปรุง/ดูแลระบบเวปไซด์เทศบาล
 
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ทางราชการเทศบาล
 
	ปรับปรุง/ดูแลระบบ
เวปไซด์เทศบาล

	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	ประชาชนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
	สำนักปลัด




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๔  แผนงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖.
	ก่อสร้างหอกระจายข่าวบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๘
	เพื่อเป็นจุดประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้าน

	ก่อสร้างและติดตั้งหอกระจายข่าว
 
	-
	๑๕๐,๐๐๐
	-
	-
	ได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
	สำนักปลัด

	7.
	งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
(บอร์ดติดตัวอักษร)
	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ทต.ธาตุทอง
 
	-
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	ได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
	สำนักปลัด

	๘.
	โครงการปรับปรุงงานเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
	งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้รับได้รับการปรับปรุง
 
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
	สำนักปลัด

	๙.
	โครงการอุดหนุนสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอำเภอบ่อทอง

	สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการใช้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐
	ได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
	สำนักปลัด



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๔  แผนงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑๐.
	โครงการจัดทำซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ /ซุ้ม
ข้ามทางถนนสาย
หนองเสม็ด-บ่อทอง
	เพื่อส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
	จำนวน ๑ ชุด
 
 
	-


	๑,๐๐๐,๐๐๐


	-

	-
	ได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๗๐%
	ประชาชนได้ร่วมกัน
เทิดทูนสถาบัน
 
	สำนักปลัด



	๑๑.



	โครงการประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้ง


	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง


	ประชาชนในตำบลธาตุทองได้รับทราบข้อมูลการเลือกตั้ง



	๑๐๐,๐๐๐



	๑๐๐,๐๐๐



	๑๐๐,๐๐๐



	๑๐๐,๐๐๐

	ได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๗๐%


	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ

	สำนักปลัด




	๑๒.



	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาล

	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	ผลงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง



	๕๐,๐๐๐



	๕๐,๐๐๐



	๕๐,๐๐๐



	๕๐,๐๐๐
	ได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๗๐%


	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ

	สำนักปลัด




	รวม ๑๒ โครงการ
	-
	-
	๑,๒๑๐,๐๐๐
	๒,๙๑๐,๐๐๐
	๑,๒๑๐,๐๐๐
	๑,๒๑๐,๐๐๐
	-
	-
	-




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
            ๓.๕  แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการจัดการประชุมประชาคม
	ให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมประชาคม
	จัดการประชาคมภายในเทศบาลตำบลธาตุทอง
	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	ประชาชนมีส่วนร่วม ๗๐%
	ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
	สำนักปลัด


	๒.
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
	ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลเพิ่มขึ้น
 
	จัดการอบรมและจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	ประชาชนมีส่วนร่วม ๗๐%
	ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับเทศบาล
เพิ่มมากขึ้น
	สำนักปลัด



	๓.
	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

	เพื่อเป็นบริการของรัฐเข้าถึงชุมชน
	ออกหน่วยบริการของรัฐในตำบลธาตุทอง
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	ประชาชนมีส่วนร่วม ๗๐%
	ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับเทศบาล
เพิ่มมากขึ้น
	สำนักปลัด



	๔.
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ฯลฯ
	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน การบัญชี พัสดุ ฯลฯ แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
	ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	๑๐๐,๐๐๐

	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ๗๐%





	ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล สมารถนำความรู้ที่ได้มาไปปรับใช้ในชุมชนได้

	กองคลัง









แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๕  แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕.
	โครงการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิรู้หน้าที่
	การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ๗๐%
	 ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
	สำนักปลัด

	๖.
	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๑ชุมชน
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิรู้หน้าที่
	ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๑ชุมชน
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ๗๐%
	 ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
	สำนักปลัด

	รวม ๖ โครงการ
	-
	-
	๒,๑๐๐,๐๐๐
	๒,๑๐๐,๐๐๐
	๒,๑๐๐,๐๐๐
	๒,๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-










แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๑  แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.



	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางศาสนา
	ส่งเสริมการทำบุญ
 
 
	จัดกิจกรรมการทำบุญ
วันสำคัญทางศาสนา
	๑๐,๐๐๐


	๑๐,๐๐๐


	๑๐,๐๐๐


	๑๐,๐๐๐

	 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	ส่งเสริมจริยธรรม
และคุณธรรม
 
	กองการศึกษาฯ

	2.


	โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม
	พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
	จัดการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม
	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐


	๕๐,๐๐๐

	 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	ส่งเสริมจริยธรรม
และคุณธรรม
 
	กองการศึกษาฯ

	๓.




	โครงการบรรพชาอุปสมบทจาริณีพระภิกษุสามเณรและบวชศีล
ภาคฤดูร้อน
	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย

	สนับสนุนการบรรพชาอุปสมบทฯ
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	เยาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
 
	กองการศึกษาฯ


	๔.


	โครงการส่งเสริมศีลธรรม
เข้าวัดฟังธรรม
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เข้าวัดอบรมจิตใจ
 
	ชุมชนเทศบาลตำบลธาตุทอง 1๑ ชุมชน
	๑๑๐,๐๐๐
	๑๑๐,๐๐๐
	๑๑๐,๐๐๐
	๑๑๐,๐๐๐
	 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	ประชาชนมีศีลธรรม
มากขึ้น
 
	กองการศึกษาฯ


	๕.

	โครงการสืบสานศาสนา
ใส่ใจผู้สูงอายุ
	เพื่อส่งเสริมให้สังคม
ชุมชน ใส่ใจผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วม
เป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	ผู้สูงอายุได้รับความ
ใส่ใจดูแล
 
	กองการศึกษา



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๑  แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖.
	โครงการส่งเสริมกิจการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต.ธาตุทอง (ศพด.ต.ธาตุทอง)ตั้งตามหนังสือ อ.บ่อทอง ที่ ชบ๐๐๓๗.๙/๒๓๔๒ ลว ๕ ตค.๕๓
	เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว

	จัดกิจกรรม, ผู้เข้าร่วม
๕๐ ครัวเรือน

	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%

	ครอบครัวได้รับการ
ส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่น

	สำนักปลัด



	รวม ๖ โครงการ
	-
	-
	๗๔๐,๐๐๐
	๗๔๐,๐๐๐
	๗๔๐,๐๐๐
	๗๔๐,๐๐๐
	-
	-
	-










แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๒ แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการปรับปรุงสุเหร่า/มัสยิดเนินหินหมู่ ๑ (ชุมชนตลาด-เนินหิน หมู่๑)
	เพื่อส่งเสริมการ ปฎิบัติกิจทางศาสนา

	ปรับปรุงสุเหร่า/มัสยิดเนินหิน
 

	-
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	สามารถยกคุณภาพชีวิตได้ร้อยละ ๘๐
	สามารถใช้เป็นที่ประกอบกิจทางศาสนาได้เป็นอย่างดี

	กองช่าง


	๒.
	โครงการติดไฟกระพริบทางเข้าสำนักสงฆ์เจริญไพบูรณ์(ข้างบ้านนายน้อย)
 (ชุมชนบ้านคลองมือไทร หมู่ ๑)
	เพื่อเป็นสัญญาณเตือนในการสัญจรและการเดินทางไปทำบุญ

	ติดไฟกระพริบจำนวน ๑ จุด
 
 
 
	-




	๒๐,๐๐๐




	-


	-
	ประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ๘๐ %

	ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น

	กองช่าง


	๓.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซอยสุเหร่าแขก (ชุมชนตลาดเนินหิน หมู่๑)
	เพื่อสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ


	-


	-


	-


	-
	ประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ๘๐ %
	ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
	กองช่าง


	๔.
	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองมือไทร (วัดคลองมือไทร)
 (ชุมชนคลองมือไทร ๑ หมู่ ๑)
	เพื่อส่งเสริมการ ปฎิบัติกิจทางศาสนา
	ขุดลอกสระน้ำ พื้นที่๒ ไร่



	๒๐๐,๐๐๐



	๒๐๐,๐๐๐



	๒๐๐,๐๐๐



	๒๐๐,๐๐๐
	สามารถยกคุณภาพชีวิตได้ร้อยละ ๘๐
	พระ ,ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีน้ำเพียงพอในการทำกิจกรรม
	กองช่าง




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๒ แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๕.
	โครงการเทลานคอนกรีต
ศาสนสถาน(วัดเนินหิน)
ตลาดเนินหิน หมู่ที่ ๑
	เพื่อส่งเสริม 
บำรุงศาสนสถาน
	เทคอนกรีต ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	สามารถยกคุณภาพชีวิตได้ร้อยละ ๘๐
	ศาสนสถานได้รับการบำรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
	กองช่าง

	๖.
	โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อม
ปั้มเสมิร์ท (วัดเนินหิน)
	เพื่อส่งเสริมกิจทางศาสนา
	ขุดบ่อบาดาลจำนวน ๑ แห่งพร้อมติดตั้งปั้มสเมิร์ท
	๑๐๐,๐๐๐

	-
	-
	-
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	กิจกรรมทางศาสนาได้รับการสนับสนุน
	กองช่าง


	๗.
	โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ขนาดชั้นเดียว หมู่ที่ ๑ วัดเนินหิน
	เพื่อส่งเสริมกิจทางศาสนา

	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
	๑,๕๖๖,๐๐๐.

	-
	-
	-
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%


	กิจกรรมทางศาสนาได้รับการสนับสนุน


	กองช่าง




	๘.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยวัดเนินดินแดง ชุมชนไทรทองพัฒนา หมู่ที่ ๒
	เพื่อส่งเสริม บำรุงศาสนสถาน
	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร 

	๑,๖๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%

	กิจกรรมทางศาสนาได้รับการสนับสนุน

	กองช่าง



	๙.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสุเหร่าเนินหิน หมู่ ๑
	เพื่อส่งเสริม บำรุงศาสนสถาน
	ขุดบ่อบาดาลจำนวน ๑ แห่งพร้อมติดตั้งปั้มสเมิร์ท จำนวน ๑ บ่อ
	๑๕๐,๐๐๐

	-
	-
	-
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%

	กิจกรรมทางศาสนาได้รับการสนับสนุน

	กองช่าง



	รวม ๙ โครงการ
	-
	-
	๖,๖๑๖,๐๐๐
	๓๒๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๓ แผนงานการมีส่วนร่วมในการบริหารตรวจสอบการทำงานของ เทศบาล
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ่อทอง 
	เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบายเกิดความประทับใจในการบริการสำนักทะเบียน
	๑.จ้างเหมาผู้ดูแลทำความสะอาดสำนักทะเบียน เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
๒. ปรับปรุงสำนักทะเบียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	๑๖๐,๐๐๐
	๑๖๐,๐๐๐
	๑๖๐,๐๐๐
	๑๖๐,๐๐๐
	ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น๗๕%

	ได้รับแนวทางในการพัฒนาการบริการตามความต้องการของประชาชน

	สำนักปลัด


	๒.
	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
เทศบาลธาตุทอง
	ตรวจสอบความพึงพอใจ
ของประชาชนในการทำงานของ เทศบาล
	สำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	ได้รับแนวทางในการพัฒนาการบริการตามความต้องการ
ของประชาชน
	สำนักปลัด


	๓.
	โครงการวันเทศบาล
	เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในหน้าที่ของเทศบาลพร้อมสร้างความสามัคคีในการทำงาน
	จัดกิจกรรมในวันเทศบาล
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนมีความสามัคคี
กันมากขึ้น
	สำนักปลัด


	๔.
	โครงการอุดหนุนหน่วยงาน
ราชการตามอำนาจหน้าที่
	เพื่อให้การทำงานแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
	อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม
ของทางราชการ

	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	การทำงานระหว่าง
หน่วยงานมีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น  
	สำนักปลัด




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๓ แผนงานการมีส่วนร่วมในการบริหารตรวจสอบการทำงานของ เทศบาล
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๖.
	โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
เอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์
	เพื่อให้การทำงานแบบบูรณาการมีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น

	อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์

	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	การทำงานระหว่าง
หน่วยงานมีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น

	สำนักปลัด,กองการศึกษาฯ

	๗.
	โครงการเงินสนับสนุน
ตามนโยบาย กระทรวง ทบวงกรม จังหวัด อำเภอ
(กรณีเฉพาะ/เร่งด่วน)
	เพื่อให้การทำงานแบบบูรณาการมีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น
	อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	๕๐๐,๐๐๐
	คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐%
	การทำงานระหว่าง
หน่วยงานมีประสิทธิ
ภาพเพิ่มมากขึ้น

	สำนักปลัด,กองการศึกษาฯ

	รวม ๗ โครงการ
	-
	-
	๑,๗๔๐,๐๐๐
	๑,๗๔๐,๐๐๐
	๑,๗๔๐,๐๐๐
	๑,๗๔๐,๐๐๐
	-
	-
	-







แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๔ แผนงานทางการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการอุดหนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมให้ส่วนราชการ
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

	อุดหนุนกิจกรรมให้ส่วนราชการ

	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ


	๒.
	โครงการตอบแทนคุณ
(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์)
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ


	๓.
	โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

	จัดแห่เทียนในวันเข้าพรรษา

	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ

	๔.
	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน ต.ธาตุทอง
	ประชาชนใน ทต.ธาตุทอง

	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	ชุมชนเกิดความ
สัมพันธ์ความสามัคคี
	กองการศึกษาฯ

	๕.
	โครงการวันลอยกระทง

	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

	จัดกิจกรรมการลอยกระทง
 
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ

	๖.
	โครงการวันแม่แห่งชาติ
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
	กิจกรรมวันแม่
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ

	๗.
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
	กิจกรรมวันเด็ก
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ



แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑

สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
๔.๔ แผนงานทางการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๘.
	โครงการวันพ่อแห่งชาติ
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

	กิจกรรมวันพ่อ
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ

	๙.
	โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
รัฐพิธีต่างๆ
	เพื่อสนับสนุนรัฐพิธี

	กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธี
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ

	๑๐
	โครงการอุดหนุนการจัดงาน
รัฐพิธี ของอำเภอบ่อทอง
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

	อุดหนุนอำเภอบ่อทองในการจัดงานรัฐพิธีประเพณี
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ

	๑๑.
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำปีจังหวัดชลบุรีของอำเภอบ่อทอง
	เพื่อรักษาวัฒนธรรม

	อุดหนุนจังหวัดชลบุรีในการจัดงานประจำปี
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๗๐% 
	อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
	กองการศึกษาฯ

	รวม ๑๑ โครงการ
	-
	-
	๑,๕๕๐,๐๐๐
	๑,๕๕๐,๐๐๐
	๑,๕๕๐,๐๐๐
	๑,๕๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-




แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในการผลิต และคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓  การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
            ๕.๑ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

	เพื่อเตรียมความพร้อมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
อย่างเป็นระบบ
	ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๘๐%
	รองรับการขยายตัวได้เป็นระบบการจัดการผังเมือง
	กองช่าง

	รวม ๑ โครงการ
	-
	-
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	๓,๐๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-











แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในการผลิต และคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓  การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานการพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	บุคลากรในด้านอุตสาหกรรม
	เพื่อเตรียมความพร้อมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
อย่างเป็นระบบ
	จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑ รุ่น/ปี  ๕๐คน
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๘๐%
	รองรับการขยายตัวได้เป็นระบบการจัดการผังเมือง
	กองช่าง

	รวม ๑ โครงการ
	-
	-
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-











แผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุทอง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
สำหรับเทศบาลตำบลธาตุทองดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในการผลิต และคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓  การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	๒๕๖๑
	๒๕๖๒
	๒๕๖๓
	๒๕๖๔
	
	
	

	๑.
	โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านอุตสาหกรรม
	เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
อย่างเป็นระบบ
	จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑ รุ่น/ปี  ๕๐คน
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	๓๐๐,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๘๐%
	บุคลากรได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ด้านอุตสาหกรรม
	กอง
สาธารณสุขฯ



	๒
	โครงการสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
โครงการสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
	เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนคนในพื้นที่ในการดำเนินกิจการภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	อบรมให้ความรู้ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กับประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๘๐%
	ประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการสามารถอยู่ร่วมกันไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

	กอง
สาธารณสุขฯ



	รวม ๒ โครงการ
	-
	-
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	๔๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-





๑๒๓

